2019年本级污染防治专项资金项目

橡胶行业整治、监察监测能力建设、重点行业企业调查（土壤）及第三方评估费等项目

绩效自评价报告

- 前  言

为贯彻落实江苏省环保督察工作领导小组《关于中央环保督察反馈问题整改不力有关情况的通报》（苏环督察办[2018]8号）、南通市政府办公室关于《关于督办中央环保督察反馈意见整改不力事项的通知》（通政传发[2018]51号）文件精神，海门市人民政府先后制定实施了《海门市再生橡胶行业专项整治方案》和《海门市再生橡胶企业转产转型专项行动方案》（海政办发[2018]64号），对15家再生橡胶开展了专项整治。其中，华军橡胶和南翔橡胶分别于2017年1月和6月主动关闭转型；规模超万吨的江苏金轮橡胶符合就地转型条件；南通回力橡胶规划进橡胶园，对生产车间全部实施全封闭自动化生产改造；至2019年1月，其余11家企业也全部完成了主要设备拆除工作。根据海门市市长办公会议纪要（2018年第36号）有关精神，按照《关于再生橡胶企业关停进度奖及区镇整治考核奖补资金和工作经费的请示》（海橡转办[2018]2号），对符合条件的企业及所在区镇共计发放本级补助资金1190.9947万元。

面对日益严峻的环境形势，为更好地适应环境监管工作要求，不断提高全市监测监察水平，为打好污染防治攻坚战和日常环境监管提供基础保障，根据江苏省生态环境厅关于统一更新升级移动执法装备的要求，海门市政府特预算本级专项资金150万元，购买一批仪器设备。

为强化土壤污染管控和修复，逐步建立土壤污染防控体系，着力解决突出土壤环境问题，促进土壤资源永续利用，根据原江苏省环境保护厅《关于印发江苏省重点行业企业用地土壤污染状况调查组织实施方案的通知》（苏环办[2018]192号）、《关于加快推进重点行业企业用地土壤污染状况调查工作的通知》（苏环办[2018]100号）要求，以及《海门市土壤污染防治工作方案》及《海门市土壤污染治理与修复规划（2017—2020年）》部署要求，海门市开展了重点行业企业用地土壤污染状况详查工作。对此，海门市又特预算本级专项补助资金100万元。

另外，海门市为进一步推进包场电镀厂环境污染案损害评估及其他环境损害赔偿等评估工作，组织地下水应急水源地保护区划分技术报告编制，特使用本级专项资金支付第三方评估费、委托业务费；同时，为支付秸秆焚烧先进村奖励等补助，特使用本级专项资金，预算合计450万元。

- 1 项目基本情况

- 1.1 项目概况

- 1.1.1 橡胶行业整治

海门再生胶产业兴起于上世纪七八十年代，进入本世纪，发展至15家，主要产品有轮胎再生橡胶（以废轮胎为主要原料）和丁基再生橡胶（以丁基内胎为主要原料）两大类。15家再生橡胶企业情况见表1.1-1。

表11-1 实施再生橡胶专项整治前海门市再生胶企业情况

| 企业名称 | 地址 | 生产产品 | 职工人数 | 占地面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南通回力橡胶有限公司 | 包场镇通光街8号 | 轮胎再生胶 丁基再生胶 | 790 | 150 |
| 南通康大橡胶有限公司 | 正余镇工业集中区 （新河村10组） | 轮胎再生胶 | 26 | 12 |
| 海门市南翔橡塑有限公司 | 正余镇新和村工业园区 | 丁基再生胶 | 36 | 12 |
| 海门市通宇橡塑制品有限公司 | 包场镇模范村35组 | 轮胎再生胶 | 35 | 15 |
| 南通市鑫峰橡胶有限公司 | 包场镇幸福村3组 | 轮胎再生胶 | 49 | 20 |
| 南通恒逸橡胶有限公司 | 万年镇百荣村14组 | 丁基再生胶 | 32 | 7 |
| 南通双飞橡胶有限公司 | 正余黄海化工厂东侧 | 轮胎再生胶 | 23 | 12 |
| 南通华军塑胶有限公司 | 正余黄海化工厂河南 | 轮胎再生胶 | 16 | 7 |
| 金誉橡塑（海门）有限公司 | 四甲镇工业园区 | 丁基再生胶 | 50 | 20 |
| 海门市江海橡胶有限公司 | 余东镇 | 轮胎再生胶 | 54 | 13 |
| 南通万润橡塑有限公司 | 四甲镇新宇村 | 丁基再生胶 | 35 | 3 |
| 金轮橡胶（海门）有限公司 | 开发区大港路南首 | 轮胎再生胶 丁基再生胶 | 137 | 100 |
| 南通大华橡胶有限公司 | 包场镇通光街 | 轮胎再生胶 丁基再生胶 | 72 | 28 |
| 南通佳宇橡胶有限公司 | 包场镇通光街 | 丁基再生胶 | 95 | 10 |
| 南通展麒橡胶有限公司 | 麒麟镇汤正公路西通启河北 | 轮胎再生胶 丁基再生胶 | 80 | 25 |

专项整治前，15家企业生产规模发展参差不齐，两级分化现象突出。其中超万吨生产规模的有2家：南通回力橡胶有限公司、金轮橡胶（海门）有限公司。其它13家企业年产能均在万吨以下，生产企业技术较为落后，连续化、自动化生产水平较低，特别是国家鼓励发展推广使用的常压连续再生技术及设备使用量不高。15家企业中，连续环保再生工艺设备总台数为28台套，占脱硫设备总台套的41%，其它59%的脱硫设备均为逐步淘汰的传统设备。另外，15家企业分散在全市多个乡镇，分布呈广、散、乱等格局，除金轮橡胶（海门）有限公司位于海门开发区内，其它14家企业周边均有居民居住，橡胶废气扰民现象较为突出。

为此，海门市人民政府为贯彻南通市委办公室《关于整治2016年突出环境问题的通知》（通办发[2016]39号）文件精神，按照中国轮胎循环利用协会编制的《海门市再生橡胶行业考察调研报告》，制定并实施了《海门市再生橡胶行业专项整治方案》，对15家再生橡胶企业按照“创新机制、保障整治、突出重点、深化整合、全面推进、长效管理”污染整治方针，并遵循“整合产业、合理布局、突出重点、点面结合、全面推进、分步实施”的总体原则，实施了整治。其中南通华军塑胶有限公司和海门市南翔橡塑有限公司，分别于2017年1月和6月主动关闭转型。

2018年，海门市人民政府又进一步贯彻落实江苏省环保督察工作领导小组《关于中央环保督察反馈问题整改不力有关情况的通报》（苏环督察办[2018]8号）、南通市政府办公室关于《关于督办中央环保督察反馈意见整改不力事项的通知》（通政传发[2018]51号）文件精神，及时布置海门市再生橡胶专项整治工作，出台了《海门市再生橡胶企业转产转型专项行动方案》（海政办发[2018]64号），作出了“对南通回力橡胶有限公司、金轮橡胶（海门）有限公司两家产能超万吨企业进行提档升级，其余11家紧靠居民区、产能万吨以下的企业全部实施关停”的整治部署。同时，海门污染防治攻坚战指挥部办公室牵头生态环境局、发改委、安监局、公安局等部门成立了“再生橡胶转产转型专项行动领导小组”。海门市政府并出台鼓励再生橡胶企业积极转产转型的相关政策，给予再生橡胶转产转型企业颁发“关停企业进度奖”，明确关停企业资产补偿政策。

关停、就地转型升级、进园区分三类展开整治。至2018年底前，产能不足万吨的11家再生橡胶企业全部完成了主要设备的拆除工作。得以保留的两家企业也积极进行提档升级：金轮橡胶（海门）有限公司投入350万元将生产车间全部改造成全封闭自动化生产；行业龙头老大南通回力橡胶有限公司从工艺改革入手，在全国行业中率先实施常温生产工艺，降低废气排放量，成功自主研发出了再生胶治理废气的高温热氧化、UV光解、等离子除烟等先进技术，实现了系统化、环保化、自动化、集成化生产。今年年初，中国橡胶工业协会带着第三方检测公司权威专家到南通回力橡胶有限公司取样测试，以南通回力的系数作为基础制定标准，进而规范整个再生胶行业的排污标准。南通回力橡胶有限公司以此为契机，投资10亿元，启动实施废轮胎绿色再生利用项目，将公司异地搬迁到海门港新区工业集中区，将实施全封闭生产，按照绿色、环保、安全要求建设一流的现代化企业。

为落实海门市市长办公会议纪要（2018年第36号）有关精神，又出台了《关于再生橡胶企业关停进度奖及区镇整治考核奖补资金和工作经费的请示》（海橡转办[2018]2号），由财政部门对各企业的入库税金地方留存进行核查，形成相关奖补资金明细表。对在规定时间内完成主要设备拆除的再生橡胶企业奖补1190.9947万元，从市本级资金中列支。《关于再生橡胶企业关停进度奖及区镇整治考核奖补资金和工作经费的请示》（海橡转办[2018]2号）详见附件。

- 1.1.2 监察监测能力建设

随着社会经济的快速发展，环境问题也越来越严重。它已严重影响了人们的健康、损害了人们的利益。保护环境，减轻环境污染，遏制生态恶化趋势，已经成为环境监管部门的重要任务。环境监察是一种直接的、具体的环境保护执法行为，是环境保护行政部门实施强化执法统一监督的主要途径之一，其职责就是依法对个人或辖区内单位执行环境保护法规的情况进行现场检查、监督，对环境污染事件和违法行为按规定进行查处。在严峻的形势下，加大环境执法力度，提升环境监察能力，完善环境管理法治，对推进环境保护工作，促进社会经济可持续发展具有至关重要的意义。

环境监测部门的环境监测涉及空气、降水、地表水（长江、内河水）、饮用水源水、近岸海域水、地下水、土壤及内河底泥、功能区噪声、道路交通噪声、区域环境噪声等环境质量例行监测，工业废水、废气、噪声等污染源监督检测，科学监测、污染纠纷仲裁监测、污染事故应急监测、建设项目验收及环境现状监测等领域，环境监测部门肩负的任务相当艰巨。

然而，对照江苏省生态环境厅关于统一更新升级移动执法装备的要求，以及新形势下履行环境监测职能的要求，海门市在环境监督执法及环境监测装备建设方面相对滞后。因此，尽快加强环境监察监测能力建设对履行环境保护执法、满足环境监测工作需要十分迫切。

为此，海门市预算150万元，用于海门市生态环境部门的移动执法设备、执法记录仪等执法设备和环境监测仪器设备的配备，已支付本级专项资金42万元。因环境监测站采购的监测器材、设施计60万元尚未验收，调整至2020年度专项资金预算。

- 1.1.3 重点行业企业土壤调查

为强化土壤污染管控和修复，逐步建立土壤污染防治体系，着力解决突出土壤环境问题，促进土壤资源永续利用，根据《海门市土壤污染防治工作方案》及《海门市土壤污染治理与修复规划（2017—2020年）》部署要求，海门市开展了重点行业企业用地土壤污染状况调查工作，包括开展已关闭搬迁重点行业企业遗留疑似污染地块的基础信息调查与初步采样调查，并基于调查情况，建立已关闭搬迁重点行业企业遗留污染地块清单，并综合污染地块土地规划用途、行业特征、风险等级、社会影响等因素，确定优先管控名录。并依据已关闭搬迁重点行业企业遗留污染地块详查结果，有序开展优先管控名录中遗留污染地块的环境详细调查与风险评估工作。对此，海门市预算专项补助资金100万元，待支付。

- 1.1.4 环境污染损害评估等第三方费用及其他奖励资金

2018年度，由原海门市环境监测站委托浙江省环境保护科学设计研究院，对“包场电镀厂环境污染案”的包场电镀厂东侧围墙外受污染地块及污水处理设施所在地块，进行了环境损害评估，包括进行污染场地调查、现场采样检测、生态环境损害鉴定评估、制定场地修复建议方案等。已支付本级污染防治专项资金61.8万元。

2018年度，并支付其他环境污染损害评估费38万元，从市本级专项资金中列支。

为进一步做好海门市秸秆禁烧工作，根据《市政府关于对2018年度秸秆禁烧工作先进单位表彰奖励的通知》（海政办发[2019]21号），共表彰先进单位4个，并奖励海门高新科技产业园区德新村、海门经济技术开发区利北村、海门工业园区瑞祥村、银才村、三厂工业园区孝威村、中兴村、常乐镇玉竹村、悦来镇习正村、临江新区江校村、正余镇正基村、四甲镇联义村、余东镇富民村、海门港新区周成村、海永镇永北村、江心沙农场东沙居委会共15个先进村专项资金15万元。

综上，海门市预算从本级专项资金中支付第三方评估费、委托业务费共114.8万元。

- 1.2 项目绩效目标

- 1.2.1 项目绩效总目标

通过对再生橡胶行业整治、环境监测监察能力建设、重点行业企业土壤调查、环境损害评估、秸秆禁烧先进单位的表彰奖励等本级污染防治专项资金的拨付，不断改善环境质量，提高污染防治专项资金使用效率，发挥专项资金在环境保护工作中的杠杆作用，促进可持续发展战略实施。

- 1.2.2 项目绩效阶段目标

通过本级污染防治专项资金项目的阶段性实施，解决橡胶废气对区域环境的污染，改善企业周边居民的居住环境；提升海门市生态环境部门的移动执法及环境监测能力，完善环境管理法治；有效管控已关闭搬迁重点行业企业遗留污染地块的土壤环境风险；降低秸秆焚烧造成的大气污染，促进海门市整体环境质量的改善，促进海门市社会经济的持续发展。

- 2 绩效目标完成情况分析

- 2.1 项目投入情况分析

- 2.1.1投入情况

- 橡胶行业整治

橡胶行业整治预算投入1000万元，经根据海门市市长办公会议纪要（2018年26号）有关精神核算，实际市本级发放污染防治专项资金1190.9947万元。（支付情况详见附件4）

- 监察监测能力建设

监察监测能力建设预算投入150万元，实际已支付用于监察能力建设的本级专项资金42万元。因海门市环境监测站用于提升监测能力建设所采购的60万元器材、设施尚未验收，所以调至2020年度专项资金中支付。（支付情况详见附件5）

- 重点行业企业土壤调查

重点行业企业土壤调查预算投入100万元，待付。

（4）环境污染损害评估等第三方费用及其他奖励资金

包场电镀厂污染损害评估费、其他环境损害赔偿评估费、地下水应急水源地保护区划分技术报告编制费等第三方评估费用及委托业务费用，秸秆禁烧先进村奖励等预算总投入为450万元，实际已从市本级污染防治资金中支付114.8万元，其中支付包场电镀厂环境污染案损害评估费61.8万元，支付其他污染损害赔偿评估费38万元，支付秸秆禁烧先进村奖金15万元。（支付情况详见附件7）。

综上，项目资金投入按实施计划已及时到位，“项目投入”得7分。

- 2.1.2 预算执行情况

橡胶行业整治、环境监察监测能力建设、重点行业企业土壤调查、第三方评估及委托业务费、秸秆禁烧奖励总预算1700万元，已支付1348.1182万元，调整预算至2020年度160万元，总体未突破财政预算。但其中橡胶行业整治项目预算1000万元，因测算方式变更，实际支付1190.9946万元。

“预算执行情况”减扣5分，得3分。

- 2.2 项目管理情况分析

- 2.2.1 管理制度执行情况

（1）再生橡胶行业整治

1）组织机构健全。海门市专门成立了再生橡胶专项整治领导小组，组长由市长担任，副组长由分管副市长担任，成员有发改委、生态环境局、再生橡胶企业所在乡镇主要负责人组成。领导小组全面负责再生橡胶专项整治工作。领导小组办公室设在原环保局，办公室主任由原环保局长兼。

2）管理制度健全。海门市先后出台了《海门市再生橡胶行业专项整治方案》和《海门市再生橡胶企业转产转型专项行动方案》（海政办发[2018]64号），提出了“紧靠居民区产能万吨以下的11家再生橡胶企业全部实施关停，回力橡胶、金轮橡胶两家产能超万吨企业进行提档升级”的整治方向；并出台了《关于给予再生橡胶企业关停进度奖及区镇整治开合奖补资金和工作经费的请示》（海橡转办[2018]2号），明确了给予符合条件的企业颁发“关停企业进度奖”及资产补偿的政策。

3）保障措施落实。一是加强宣传，营造氛围。通过各种宣传媒介，大力宣传环境保护法律法规，动员全社会参与整治行动；成立再生橡胶整治公众监督员队伍，向社会公布再生橡胶行业污染整治要求、整治区域名单、阶段目标、完成时限等；二是加强监管，强化执法。再生橡胶行业整治期间，暂停排污许可证、验收手续及手法证明的办理，对保留的再生橡胶企业加强日常监管，确保治理设施正常运转，各项污染物排放符合标准。

（2）其他享受本级专项资金项目

环境监察监测能力建设：依据省生态环境厅统一要求执行；

重点行业企业土壤调查：根据《海门市土壤污染防治工作方案》及《海门市土壤污染治理与修复规划（2017—2020年）》部署要求实施；

环境污染损害评估及损害赔偿：依据《海门市土壤污染防治工作方案》及《海门市土壤污染治理与修复规划（2017—2020年）》部署要求实施；

秸秆禁烧先进村奖励：《市政府关于对2018年度秸秆禁烧工作先进单位表彰奖励的通知》（海政办发[2019]21号）实施；

因此，“管理制度建立情况”得3分。

- 2.2.2 管理制度执行情况

由2019年本级污染防治专项资金支付，总预算1700万元的相关项目，均符合相关文件（规划）等要求。

“制度执行情况”得3分。

- 2.2.3 施工安全

本项目实施期间，未发生安全事故。

“施工安全”得3分。

- 2.2.4 竣工验收

本项目均严格按照相关规定要求进行审核验收。

“竣工验收”得6分。

- 2.3 财务管理情况分析

- 2.3.1 专项资金支出合规性

海门市政府均按照专项资金使用管理规定要求，支付本级专项资金。

因此，本项目“专项资金支出合规性”得9分。

- 2.3.2 专项资金实际使用率

项目严格按照相关文件规定支付奖补资金、第三方评估费用、委托业务费及装备采购费用。实际已支付专项资金为年初预算资金的79.3%。

“专项资金实际使用率”：酌情扣减2分，得1分。

- 2.3.3 专项资金管理制度

海门市根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共江苏省委 江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（苏发[2019]6号）及《海门市财政局关于开展2019年度专项资金绩效自评价工作的通知》（海财监[2019]3号）等文件精神，明确资金补助标准、拨付方式及管理要求，规范资金管理；实行专项资金项目绩效评价与跟踪监控制度，市财政、环保等部门对项目实施情况进行跟踪评价，监督项目实施进度和资金使用，确保专项资金的使用效率、效应和效果；并将有关资金使用管理情况张榜公示，接受公众监督。

“专项资金管理制度”得3分。

- 2.3.4 支付依据

项目专项资金支付依据充分，严格执行了专项资金管理制度要求。

“支付依据”得3分。

- 2.4 产出与效益指标分析

- 2.4.1 数量

橡胶行业整治项目、秸秆禁烧奖励项目、环境监察监测能力建设项目、重点行业企业土壤调查项目、第三方评估及委托业务费项目均已实施完成。

因此，“数量”得3分。

- 2.4.2 质量

橡胶行业整治项目、秸秆禁烧奖励项目、环境监察监测能力建设项目、重点行业企业土壤调查项目、第三方评估及委托业务费项目等，经按照相关文件、规定审核，均合格。

因此，“质量”得9分。

- 2.4.3 时效

橡胶行业整治项目、秸秆禁烧奖励项目、环境监察监测能力建设项目、重点行业企业土壤调查项目、第三方评估及委托业务费项目均已按时完成。

因此，“时效”得分为3分。

- 2.4.4 社会经济效益

橡胶行业整治项目的实施，解决了橡胶废气对区域大气环境的污染问题，有效改善了企业周边居民的居住环境，提升了居民的生活质量；环境监察监测能力建设项目的实施，有效提升了海门市生态环境部门的移动执法及环境监测能力，完善环境管理法治；重点行业企业土壤调查项目的实施，有效管控了已关闭搬迁重点行业企业遗留污染地块的土壤环境风险；第三方评估及委托业务费项目的实施，完善了环境污染的损害的修复；秸秆禁烧奖励项目的实施，降低秸秆焚烧造成的大气污染，促进海门市整体环境质量的改善，促进海门市社会经济的持续发展。

“社会经济效益”得3分。

- 2.4.5 生态环境效益

2019年市本级污染防治专项资金项目的实施，解决了橡胶废气对区域环境的污染，有效管控已关闭搬迁重点行业企业遗留污染地块的土壤环境风险，降低秸秆焚烧造成的大气污染，促进海门市整体生态环境质量的改善，生态环境效益显著。

“生态环境效益”得15分。

- 2.4.6 其他效益或功效

2019年市本级污染防治专项资金项目的实施，不但进一步改善了区域生态环境，也提升了人居环境和生活质量，提升了当地居民的幸福指数，促进了社会和谐与稳定发展。

“其他效益或功效”得3分。

- 2.5 持续发展影响分析

- 2.5.1 社会经济发展影响

实施2019年市本级污染防治专项资金项目，区域生态环境进一步得到有效改善，也可腾出一定的污染物减排量指标，有利于地方扩大招商引资，从而促进地方社会经济的发展。

“社会经济发展影响”得2分。

- 2.5.2 生态环境发展影响

实施2019年市本级污染防治专项资金项目，可有效改善区域环境，生态环境效益显著。

“生态环境发展影响”得4分。

- 2.5.3 其他积极影响

实施2019年市本级污染防治专项资金项目，有效解决了所在区域大气环境、水环境及土壤环境的污染问题，减少了民众的信访投诉，平息了民众的不满情绪，促进了社会的和谐与稳定。

“其他积极影响”得2分。

- 2.6 社会评价情况分析

- 2.6.1 公众满意度

本项目实施后，有效改善了大气环境、水环境及土壤环境，使人居环境和生活质量得到有效提升。经调查分析，区域周边单位及民众对本项目的支持率在90%以上。

因此，本项目“公众满意度”得3分。

- 2.6.2 服务对象满意度

根据调查走访了解，未收集到来自服务对象的负面评价。

因此，本项目“服务对象满意度”得3分。

- 2.6.3 其他方面满意度

经调查走访，未收集到其他方面不满意的信息。

“其他方面满意度”得2分。

- 3 绩效评价的结论

（1）橡胶行业整治项目、环境监察监测能力建设项目、重点行业企业土壤调查项目及第三方评估及委托业务费等使用2019年本级污染防治专项资金项目均已实施完成，全面实现了绩效总目标和阶段性目标。尤其是针对海门市再生橡胶行业在海门存在四十年之久，根基深、牵涉面广，整治时间短、任务重、难度高的特点，海门市出台了《海门市再生胶企业转产转型专项行动方案》，并专门成立了由污染防治攻坚战指挥部办公室牵头，由生态环境局、发改委、安监局、公安局等部门组成“再生胶转产转型专项行动领导小组”，管理机制完善，职责明确，分工合理，考核奖惩到位，2家超万吨企业实行了提档升级，其余11家产能万吨以下的企业全部实施了关停，海门市的再生橡胶行业得到了全面整治，项目社会经济效益、生态环境效益非常显著。

（2）本项目预算总投资1700万元，调整预算至2020年度160万元，已支付1348.1182万元，其资金全部使用2019年市本级污染防治专项资金。项目投资比例结构合理，污染防治财政专项资金及时到位，专款专用，全部用于工程建设，没有挪作其它用途，支出合理，手续规范。

（3）按绩效评价指标体系表评价，本项目综合得分为93分，绩效等级为“优”。

- 4 项目实施过程中的成功经验与做法

（1）海门市政府根据上级有关要求精神，结合实际情况出台了相关专门文件，为再生橡胶需要整治等项目的实施提供了法理依据和政策保障，制定的相关奖励补偿措施合理、到位，操作有依据，充分发挥了市本级污染防治专项资金的功效。

（2）海门市政府对于实施根基深、牵涉面广、时间短、任务重、难度高的再生橡胶行业整治项目，在落实政策保障的同时，加强领导，实行多部门联动、上下联动，全面渗透、逐一击破，从而从源头上解决了一个存在多年的区域性环境顽疾，提升了百姓的幸福感和获得感。

（3）南通市海门生态环境局设计的《海门市污染防治专项资金使用申请表》，包含单位情况、项目情况、资金情况、预期效益、审批意见等内容，条款清晰，指标明确，考核指标与项目紧密相关，从而为跟踪检查和项目验收考核提供了依据。

（4）海门市财政局采取具体措施对财政资金拨付实施管控，在确定立项前，专门对项目投入情况进行专项审计，保障了项目投入的真实性和财务数据的完整性。

- 5 项目需要改进提高的事项

经核查，我们建议对以下方面可作进一步的改进和提高：

- 不断提高预算编制的准确性。橡胶行业整治预算投入1000万元，实际投入专项资金1190.9946万元，超出了190.9946万元；2019年预算投入的环境监测装备项目，现转入2020年预算；预算投入450万元的第三方评估费、委托业务费项目，实际支付了约三分之一，偏差较大。

（2）进一步加强预算绩效管理。相关职能部门要以目标好而结果导向贯穿预算管理的全过程，在预算编制环节，申报绩效目标，明确投入资金额和实现的产出和效果。并根据绩效目标对财政资金使用过程绩效跟踪管理。

（3）创建信息化管理平台，加强信息化网络管理，对已建成的工程项目通过平台统一管理。

- 附件

- 附件1、2019年度市本级污染防治专项资金项目绩效评价指标体系表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重（%） | 执行情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目投入（15%） | 投入情况 | 项目资金投入按实施计划（或合同规定）及时到位得7分；未及时到位但不影响项目实施酌情扣减；未及时到位并影响项目实施不得分 | 7 | 橡胶行业整治预算投入1000万元，监察监测能力建设预算投入150万元，重点行业企业土壤调查预算投入100万元，环境污染损害第三方评估费用及委托业务费用、秸秆禁烧奖励等预算投入为450万元，总预算投入1700万元 | 7 |
|  |  | 预算执行情况 | 按投资预算执行到位得8分；未按投资预算执行酌情扣减 | 8 | 总预算1700万元，实际需支付1470.3946万元，已支付1387.7946万元，总体未突破财政预算。但其中橡胶行业整治项目预算1000万元，实际支付1190.9946万元。 | 3 |
| 2 | 项目管理（15%） | 管理制度建立情况 | 按工程建设管理要求建立健全工程合同、工程变更、工程档案、工程监理等管理制度得3分；不完善酌情扣减；未建立不得分 | 3 | 各项制度健全 | 3 |
|  |  | 制度执行情况 | 严格执行工程管理相关制度得3分；未有效执行的酌情扣减；未执行不得分 | 3 | 严格执行相关文件精神 | 3 |
|  |  | 施工安全 | 落实施工安全措施，未发生安全事故得3分；措施不到位酌情扣减；发生安全事故不得分 | 3 | 各项安全措施落实，未发生安全事故 | 3 |
|  |  | 竣工验收 | 按规定完成工程竣工验收合格得6分；未及时验收酌情扣减；未按规定时间竣工验收不得分 | 6 | 按规定履行竣工验收，验收合格 | 6 |
| 3 | 财务管理 （18%） | 专项资金 支出合规性 | 专款专用得9分；凡有截留、挤占、挪用专项资金不得分 | 9 | 严格执行专项补偿资金使用管理规定，专款专用 | 9 |
|  |  | 专项资金 实际使用率 | 指标分值=（实际使用专项资金数额/专项资金实际拨付额）×3 | 3 | 项目严格按照相关文件规定支付奖补资金、第三方评估费用、委托业务费及装备采购费用。实际已使用专项资金为预算资金的76.65% | 1 |
|  |  | 专项资金管理制度 | 建立完善工程专用资金账户、资金审批制度和资金审计制度得3分；每缺1项制度扣1分 | 3 | 工程专用资金账户、资金审批制度和资金审计制度均完善 | 3 |
|  |  | 支付依据 | 资金支付符合资金管理制度要求得3分；不符合不得分 | 3 | 资金支付符合资金管理制度要求 | 3 |
| 4 | 产出与效益（36%） | 数量 | 项目实际完成工程量/计划完成工程量×3 | 3 | 项目已全部实施完成 | 3 |
|  |  | 质量 | 工程技术质量和环境目标质量达标率×9 | 9 | 工程技术质量、环境质量符合预期目标 | 9 |
|  |  | 时效 | 项目按期完工得3分；项目未完成酌情扣减；项目未开工不得分 | 3 | 项目按期完成 | 3 |
|  |  | 社会经济效益 | 社会经济效益显著得3分；不显著酌情扣减 | 3 | 本项目社会经济效益比较明显 | 3 |
|  |  | 生态环境效益 | 全面实现污染减排目标15分；未全面实现污染减排目标酌情扣减 | 15 | 实施本项目，生态环境需要显著 | 15 |
|  |  | 其他效益或功效 | 具有其他效益或功效得3分；不具有其他效益或功效不得分 | 3 | 通过本项目的实施，生态环境明显改善，促进了社会和谐与稳定 | 3 |
| 5 | 持续发展影响 （8%） | 社会经济发展影响 | 腾出节能减排量指标，有效促进社会经济发展得2分；对促进社会经济发展不明显酌情扣减 | 2 | 实施本项目，生态环境进一步得到改善，促进了社会经济发展 | 2 |
|  |  | 生态环境发展影响 | 改善生态环境效果明显得4分；生态环境效果不明显酌情扣减 | 4 | 实施本工程，生态环境效益显著 | 4 |
|  |  | 其他积极影响 | 解决污染等问题后，信访投诉减少得2分；其他积极影响不明显酌情扣减 | 2 | 实施本工程，有效解决了所在区域大气环境、水环境及土壤环境的污染等问题，促进了社会的和谐稳定 | 2 |
| 6 | 社会评价 （8%） | 公众满意度 | 公众认可度达到90%以上得3分；每降低10个百分点扣1分；认可度低于60%的不得分 | 3 | 据调查走访，项目实施区域周边群众及企事业单位满意度达90%以上 | 3 |
|  |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意得3分；不够满意酌情扣减；不满意不得分 | 3 | 据调查走访，未收到服务对象的不满意信息 | 2 |
|  |  | 其他 | 出现其他方面不满意现象的酌情扣减 | 2 | 未发现其他不满意的情况 | 2 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 93 |

注：通过对指标体系量化评分，绩效评价分为四个等级，即：分值≥90为优，80≤分值<90为良，60≤分值<80为合格，分值<60分不合格。