南通市海门区四甲中转站围墙改造工程

招  标  文  件

项目编号: /

招   标   人:    南通市海门区农村环境卫生服务中心

招标代理机构:     国鼎和诚项目管理集团有限公司

日        期：  2022   年  8  月  18  日

第一章 投标人须知及投标人须知前附表

- 投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 南通市海门区四甲中转站围墙改造工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 四甲垃圾中转站 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 估算投资约25000元 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 10日历天 |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 1.3 | 招标范围 | 详见本工程量清单。 |
| 9 | 16 | 工程报价方式 | 固定单价报价（一般计税方法） |
| 10 | 12 | 投标和投标保证金有效期 | 45 日 (从投标截止之日算起) |
| 11 | 13.1 | 投标保证金 | 人民币 500 元（现金，其他方式无效） |
| 12 | 14.1 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 13 | 18.2 | 招标控制价编制依据 | 1、依据业主要求及设计图纸； 2、执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省土建装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）及苏建价〔2016〕154号； 3、人工工资调整按苏建函价（2022）62号文件。 4、苏建函价（2019）178号文件。 5、标底中材料单价参照《海门建设工程造价信息》2022年第5期及市场询价。 |
| 14 | 18.3 | 招标控制价 | 本项目控制价为25000元 |
| 15 | 18.3 | 招标控制价公布时 间 | 与招标文件同时在南通市海门区城市管理局政府信息公开-公示公告栏发布 |
| 16 | 20.1 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本贰份 |
| 17 | 21 | 投标文件递交 地点及截止时间 | 截止时间： 2022年 08 月 26 日 14 时 30 分 递交地点：南通市海门区城市管理局底楼会议室（北海东路1号） |
| 18 | 23 | 开 标 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：南通市海门区城市管理局底楼会议室（北海东路1号） |
| 19 | 24 | 评标委员会 | 评标委员会具体按照有关规定执行。 |
| 20 | 34 | 履约保证金 | 中标价的5%，在领取中标通知书前提交至招标人指定账户。 |
| 21 | 36 | 资格审查方式 | 资格后审，资格审查文件和投标文件在投标截止前同时提交。 |
| 22 |  | 招标代理人 | 单位名称： 国鼎和诚项目管理集团有限公司 地 址：南通市海门区珠江路288号13楼 联 系 人：陈先生 电话：15950856101 |

二、投 标 人 须 知

(一)总 则

1.项目概况

1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标，现采用   公开  招标方式，择优选定施工单位。

1.2本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第7项。

1.3招标范围：见本须知前附表第8项。

1.4现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况：已具备施工条件。

(2)施工用水、电：已接至项目周围,施工用水、电由投标人自行考虑，并列入投标报价。

(3)场内外道路：现状。

(4)其他：无。

说明：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，充分考虑本工程施工应采取的措施方案,作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。

2.投标人资格要求

2.1参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和建筑工程施工总承包三级及以上资质；

2.2参加投标的项目负责人必须具备建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质。

2.3本工程不接受联合体投标。

2.4参加投标的施工单位必须满足本工程的资格审查条件（具体详见第八章投标单位资格后审须知）。

2.5投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

2.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

3.投标费用

3.1投标人在递交投标文件时需缴纳相关编制招标文件工本费300元，该费用无论是否中标不予退还，请投标人自带并按照要求缴纳，否则，招标人可以拒绝接收其投标文件。

3.2投标人在投标报价时应将本项目的招标文件编审费考虑在投标报价中,本项目招标文件编审费为人民币3000元，中标人在开标结束后交招标代理机构；

3.3投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

(二)招标文件

4.招标文件的组成

4.1本招标文件包括：

招标公告

第一章、投标人须知及投标人须知前附表

第二章、评标办法

第三章、合同条款及格式

第四章、工程量清单

第六章、技术标准和要求

第七章、投标文件格式

第八章、投标单位资格后审须知

4.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。与本工程有关的所有招标资料(招标文件、工程量清单、图纸、招标文件的澄清、修改、补充及招标控制价等)全部在南通市海门区城市管理局政府信息公开-公示公告栏下载，请投标单位自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。

5.招标文件的澄清

5.1投标人在南通市海门区城市管理局政府信息公开-公示公告栏获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间3日前以无记名的方式向招标代理【15950856101】提出， 招标人予以解答，解答的内容报招标投标监管部门备案后于投标截止时间2日前在南通市海门区城市管理局政府信息公开-公示公告栏发布。

5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标文件的修改

6.1投标截止时间 2 日前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式相关部门备案后在南通市海门区城市管理局政府信息公开-公示公告栏发布。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在南通市海门区城市管理局政府信息公开-公示公告栏发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

6.3.为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

(三) 投标文件

7.投标人应认真应阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效投标。

8.投标文件应包括下列  8.1、8.2、8.3条内容，其中商务标包括以下 8.1 条；资格审查文件包括以下8.2条；资格审查证明材料原件包括以下 8.3 条。

8.1  商务标

(1)投标函；

(2)法定代表人身份证明；

(3)授权委托书；

(4)已标价的工程量清单

(5)计划投入的主要施工机械设备表；

(6)主要施工管理人员表。

8.2  资格审查文件

（1）资格审查申请书（包括附表1）；

（2）投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）所有证明材料复印件。

8.3资格审查证明材料原件

投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）所有证明材料原件，投标保证金除外，投标保证金应随身携带。

9.招标文件第七章提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10. 投标文件须用不能擦去的墨水书写或打印，应装订成册。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

13.投标保证金

13.1投标保证金为500元，（投标保证金一律采用现金方式，其它方式作为无效投标处理）投标保证金现金如未携带,投标文件将被拒绝接收。

13.2投标人被认定为资格审查不通过或者无效标的以及未中标的单位保证金在开标结束后退还。

13.3中标人在领取中标通知书前按招标文件规定向招标人提交履约保证金。

13.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

(1)投标文件中有虚假材料；

(2)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

(3)中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约保证金；

(4)中标人无正当理由拒绝签订合同；

(5)若经查实,中标人在招投标过程中有串标、围标行为。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在二年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

14.踏勘现场

14.1投标人可按本须知前附表第12项所述对工程现场及周围环境进行自行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

(四) 投标报价

15.招标控制价是包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

16.投标报价方式

#### 16.1本工程项目采用 固定单价 报价方式。

竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

17.投标报价的计价方法

按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价表(以下简称江苏省计价表)、费用计算规则和项目指引，由招标人提供工程量，投标人自主报价确定工程造价的计价方式。

18.招标控制价

18.1招标控制价为人民币（大写）贰万伍仟元（¥25000元）。

18.2工程量清单及招标控制价编制依据

18.2.1依据业主要求及现场实际情况。

18.2.2执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏安装工程计价定额》（2014年）、《江苏修缮建筑定额》（2009）《江苏省市政工程计价定额》（2014年）等；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后；《海门区建设工程造价信息》（2022年第5期）信息价、及海建价（2022）7号文件，缺项按市场询价；人工工资标准按苏建函价[2022]62号文执行；省住房和城乡建设厅苏建函价[2019]178号文；其他江苏省、南通市现行的计价文件。。

18.3关于本工程暂估价及甲供材的说明

| 暂估价项目 | 估算价 | 招标主体 | 招标方式 | 招标组织方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | / |  |  |  |

19.投标报价编制要求

19.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

19.2投标人应按本企业定额计价，若无本企业定额，则可按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），并参照《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及其有关计价文件规定执行。

19.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

19.4不可竞争费用

19.4.1本工程不可竞争费用项目及其费率详见工程量清单，不得浮动调整。

19.5下列项目由中标人负责，其费用由各投标人自行考虑，并作为措施项目费列入投标报价，工程结算时不作调整：

（1）施工所需水、电费用及临时水电接入、设施配套及设备费用，包括正式通电通水后、移交前的用电、用水费用由投标人承担，相关费用列入报价。

(2)仓库、办公室及为招标人临时搭建的办公用房及各专业临时办公用房等临时设施费用由投标单位承担，相关费用列入报价。

(3) 本工程所有材料、设备的场地租用费用及二次搬运费用；

(4)施工临时（包括建筑用地以外的）用地、道路、便道、绿化修建费用及拆除、恢复原样费用；

(5)本工程施工过程中降水、排水等费用。

(6)各类大型机械退场、组拆费用及闲置费用。

(7)现场垃圾清运费及环境保护费用。

(8)现场的安全防护费用。

(9)进出现场车辆的自动冲洗设施，设备及有关费用。

(10)成品保护。

19.6本工程所用的材料（除甲供材外）均由投标人负责采购，由投标人和材料供应商签订供货合同，并承担全部责任。采购的材料品牌、品名、型号、规格、材质等必须经招标人及监理认可。材料必须到质检部门送检，合格后方可使用。

19.7本工程量清单应与施工图、招标文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读，除设计变更外，招标人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全，但投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。

19.8投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、配合管理服务费等所需的全部费用。

19.9投标人应自行踏勘现场，充分了解现场任何影响承包价之情况，根据现场情况考虑相应的施工方案，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测、或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。

19.10其他投标报价编制要求，详见本工程《工程量清单》。

(五) 投标文件的密封和递交

20.投标文件的密封与标志

20.1投标人应各准备 叁 份完整的投标文件，其中正本一份，副本二份，并标明“正本”或“副本”字样。

20.2投标人的投标文件包装为二包密封。

①将商务标（一正、二副）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明招标人名称、工程名称、投标人名称、“商务标”及日期字样；

②将资格审查文件（一正、二副）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明招标人名称、工程名称、投标人名称、“资格审查文件”及日期字样；

③将资格审查证明材料原件放在在一个包装袋里，并在原件袋上标明：投标单位名称、原件清单目录（原件袋密封性不作要求）。

20.3所有投标文件的包装密封袋封口处均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

20.4递交投标文件时，投标人的法定代表人或授权委托人或项目负责人必须携带有效身份证件、授权委托书原件一份、投标保证金同时到场，否则其投标文件将被拒绝。

20.5投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

20.6投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

21.投标截止时间：

投标人应按投标人须知前附表中规定，在投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

22.投标文件的修改与撤回

22.1投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(六) 资格审查、开标、评标、定标

23.本工程评标、定标办法采用合理低价法。详见第二章评标办法。

24.招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

25. 投标单位的法定代表人或其委托代理人或拟派项目负责人应参加开标会议的全过程，未经允许中途不得离席，否则视为自动放弃该项目投标保证金，并默认开评标结果，不得提出任何异议。

26．评标委员会

资格审查及评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标代理机构的人员不得担任其代理招标项目的评标委员会成员。

27.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

28.投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作无效投标予以否决：

28.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

28.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

28.3如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

28.4其他投标文件中要求投标人签字盖章而未签字盖章的；

28.5投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

28.6投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

28.7除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；

28.8组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

28.9在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

28.10联合体成员与资格审查确定的结果不一致的；

28.11投标报价低于成本或者高于（或等于）招标文件设定的招标控制价的；

28.12同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

28.13与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

28.14与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

28.15与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

28.16未按招标文件要求提供投标保证金的；

28.17投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

28.18明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

28.19投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

28.20投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

28.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

28.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

28.23不符合招标文件有关暗标的要求。

28.24授权委托书有修改的

28.资格审查、评标、定标工作在相关部门的监督下由招标人或代理机构组织进行。

29.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

30.投标报价可以四舍五入到“元”。

31.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（七）授予合同

32、中标

32.1确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人（网上公示），中标通知书将成为合同的组成部分。

32.2中标人收到中标通知书后，应在7日内凭中标通知书与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，并且，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

33、合同签订

33.1中标后，中标人应已按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约担保，中标人不提供履约担保的，中标通知书不予发放并不得要求签订合同，且投标保证金不予退还。

33.2若中标人不能按上述规定条款执行，招标人将有充分的理由视为中标人放弃中标项目和签订合同的权利，并没收其投标保证金。该行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

33.3招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订合同。

33.4中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标建造师及主要管理人员。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人书面同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案。

（八）关于投标人异议和投诉处理

34、对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前向招标人（代理公司）提出。招标人（代理公司）应当自收到异议之日起2日内作出答复；作出答复前应当暂停招标投标活动。

35、投标人对开标有异议的，应当在开标现场向招标人（代理公司）提出，招标人（代理公司）应当当场作出答复，并制作记录。

36、投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人（代理公司）提出，招标人（代理公司）应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

异议受理单位：国鼎和诚项目管理集团有限公司

异议受理单位通讯地址：南通市海门区珠江路288号电信大楼13楼

异议受理单位联系电话：15950856101

异议受理单位电子邮箱： 48335766@qq.com

37、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起5日内向招标人投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

招标人应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起20个工作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。

投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的招标人应当予以驳回。

投诉受理单位：南通市海门区农村环境卫生服务中心

投诉受理单位通讯地址：海门区北海东路1号

38. 投诉（异议）人必须委托在本项目投标文件中指定的唯一授权委托人处理与投诉（异议）有关的一切事宜或由法定代表人亲自处理。

# 第二章  评标办法

价格单因素评标办法（合理低价）

评标顺序：若投标单位数量大于或等于30家时，则随机抽取投标单位20家进行资格条件评审→开标及评标→确定中标候选人。

1、对资格审查文件进行评审，只有通过资格审查的投标单位方可参加商务标的开标、评标。

2、结合工程实际情况，各投标人必须满足招标文件中的工期和质量等要求后方可参加商务标的评标。

3、对投标报价进行评分，评分采用百分制，得分采用四舍五入法保留两位小数。以得分最高者为第一中标候选人。若最高得分相同时，则投标报价低的投标人为排序第一的中标候选人，若最高得分及报价均相同时，则抽签确定中标候选人。

4、投标报价（100分）

（1）设定投标招标控制价：随本工程招标文件同步发布。

（2）确定有效报价：投标报价低于或等于招标控制价为有效报价（高于招标控制价的投标报价按无效标处理），但投标价格低于成本的除外。

（3）评标基准价计算：评标基准价计算方法：C=A×Q1+B×Q2

C:评标基准价；A:各有效投标报价的算术平均值，(当有效投标数＜5时，取所有投标报价的算术平均值；10＞当有效投标数≥5时，取剔除一个最高价和一个最低价后的算术平均值，15＞当有效投标数≥10时，取剔除两个最高价和两个最低价后的算术平均值；20＞当有效投标数≥15时，取剔除三个最高价和三个最低价后的算术平均值；当有效投标数≥20时，取剔除四个最高价和四个最低价后的算术平均值）；

Q1:40%、45%、50% 三者其一；

B:最高限价

Q2=100%-Q1；Q1由招标人代表在开标会上抽取。

商务标开启后，投标人或其他利益关系人可以对投标人的投标资格条件提出异议，但评标基准价的确定不受该异议的影响。

注：评标委员会在评标报告上签字后，上述的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整；有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

（4）计算投标报价得分：

①投标人的有效投标报价与评标基准价相等的得100分；

②各投标人的有效投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.5分, 每下浮1%扣0.3分,不足1%的采用插入法，得分保留小数点后两位。

评委完成评标后，应向招标人推荐有排序的1-3名合格的中标候选人，经评委评审总得分最高的投标人为第一中标候选人，如最高得分出现相同时，则投标报价低的投标人为排序第一的中标候选人；如投标报价也相同时，由抽签确定第一中标候选人。

中标候选人公示期间，第一中标候选人因异议、投诉被取消中标资格的或放弃中标资格的，招标人将重新组织招标。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

第三章  建设工程施工合同

（GF—2013—0201）

住 房 和 城 乡 建 设 部

制定

国家工商行政管理总局

第一节　合同协议书

工程发包方：（以下简称甲方）

工程承包方：（以下简称乙方）

经2022年   月  日项目招投标确定，本工程由乙方负责实施。根据招标文件、《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》并结合本工程具体情况，双方协商一致订立本合同。

- 项目名称和建设地点：

- 项目名称：              ；

2、建设地点：              。

第二条  建设标准：必须严格按照施工要求、预算清单（投标报价清单）及国家规范标准进行施工。必须按照施工用料标准，把好材料质量关，严格确保施工质量，工程质量必须达到设计标准，并通过验收合格，若验收不合格，必须重新返工，经济损失由施工方负责。

第三条  本项目建设标准、招投标文件，均作为合同附件。

第四条 合同价款：

1、本项目合同价（含施工及缺陷修复期的全部工作）：人民币（大写）         （小写）            。

2. 采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：

① 市场价格波动及国家政策性调整，措施项目各项费用（安全文明施工措施费用需核定的除外）；

② 工程实施期间，遇到发包人以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；

③ 招标文件中已明确的由承包人承担的费用。

风险费用的计算方法： 视为投标人已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目中，在结算时一律不予计算此风险费用。

风险范围以外合同价款调整办法：

经发包人确认的施工合同承包范围内施工图修改及施工现场签证、经发包人确认的施工合同范围以外与本工程相关的工程量增加，其工程量按实结算，综合单价按如下规定调整：

a.承包人投标报价中有适用（或类似）变更工程的价格，则执行（或参照）承包人投标时的综合单价；

b.承包人投标报价中没有适用（或类似）变更工程的价格，则由承包人按标底编制依据计价,并根据承包人投标时的下浮率作下浮，经监理工程师审核报发包人签认后作为结算的依据，下浮率=1-(中标价)÷(标底价）×100%。

c. 若在承包人投标报价中没有适用的价格，且无计价依据的,其综合单价由承包人提出,经发包人审核后确定。

第五条  乙方向甲方缴纳履约保证金为中标价的5%，转至甲方指定账户，合同履约结束且质保期满后无息退还。

第六条　本合同自签字之日起生效，乙方即可施工准备，并按甲方的要求组织施工，工期 10日历天。开竣工日期：  年   月   日至  年   月   日。工程竣工由乙方提出竣工申请，交付甲方验收。

第七条 支付方式： 待工程竣工验收合格后付至合同价的80%，工程审计结束后付至工程审计审定价的95%，工程审计审定价的余款待工程缺陷责任期满(12个月，自工程竣工之日起计）且无工程质量问题后一次性付清。（以上付款均不计利息）

第八条  乙方必须按照本项目建设标准和要求施工。施工中如有特殊情况需要变更的，乙方应积极建议。由于变更建设标准，项目建设总造价需要调整的，甲乙双方另作协议。

第九条  乙方必须按照国家有关规定组织施工，达到设计所规定的技术标准和工程质量标准，工程质量达到 合格 级。否则，造成的全部经济损失由乙方承担。

第十条  乙方应健全施工安全及疫情保障措施，防止施工安全或疫情事故发生，并购买足额的所有相关保险。如有事故发生，一切责任由乙方承担。如甲方因此遭受处罚或者承担赔偿责任以及造成甲方直接或者间接损失的，甲方有权直接在剩余工程款里予以扣除，不足部分可继续向乙方追偿。

第十一条  乙方必须加强工程质量管理，自觉接受甲方技术、工作指导和质量监督。甲方委派同志为现场监督员。自项目交付验收并获得通过之日起计算。质保期内如遇工程质量问题，甲方及时通知乙方，乙方接甲方通知3日内应予实施无偿补救，若3日内无法提供整改服务，甲方有权要求第三方整改安装，费用由乙方承担，且甲方有权就剩余工程款中直接予以抵扣。

第十二条  施工中如遇本合同未尽事项，甲乙双方另行协商。协商未果的，提出方应予放弃。

第十三条  本项目建设不得擅自转包、分包，一经发现，甲方有权终止合同，并由乙方承担合同总额20%的违约金,并没收履约保证金。

第十四条  甲乙双方必须忠实履行本合同。如有违约，违约方按工程总造价的10%计算承担违约金。乙方未能在合同约定定的时间内竣工，每天承担逾期违约金200元。乙方在施工中使用劣质材料，或工程存在质量问题不能及时整改，或以任何原因停工满5天的或未在甲方要求的时间内复工的，甲方有权单方解除本合同，已完成的经验收合格的应予计量的工程量按70%结算工程款。

第十五条 乙方保证不拖欠农民工工资、材料款等与工程相关的第三方的任何款项，如因为乙方原因导致甲方被诉讼的，乙方应当承担甲方因为诉讼产生的所有费用包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费，并每次按照合同价款的5%支付违约金。

第十六条  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第  (二)  种方式解决：

(一)提交南通仲裁委员会仲裁;

（二）依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

送达条款：双方一致确认以本合同约定的单位地址为送达地址，本合同约定的送达地址的适用范围包括非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序，法院可直接通过邮寄或其他方式向双方预留的地址送达法律文书。因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院或仲裁机构（若争议已入司法程序解决）、拒收或指定的接收人拒绝签收等原因，导致相关文件或法律文书未能被该方实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。
本合同自双方盖章后生效。一式五份。

甲方：          （盖章）      法定代表人或被授权代理人：（签字）

送达地址：

乙方：           （盖章）     法定代表人或被授权代理人：（签字）

送达地址:

2022年 月 日

廉政合同

发包人(全称)：

承包人(全称)：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

- 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同正本贰份，副本肆份，共计陆份。

发　包　人(公章)：　　　　　      承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　法定代表人(签字或盖章)：

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

安全生产合同

建设单位（以下简称甲方）：

施工单位（以下简称乙方）：

为在实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，经甲乙双方协商一致，特签订安全生产协议：

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本协议作为施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

6、协议份数

本协议正本贰份，副本陆份，共计捌份。

甲方：（公章）       乙方：公司（公章）

法定代表人（签字或盖章）  法定代表人（签字或盖章）

年     月    日                           年     月    日

工程质量保修书

发包人（全称）： .

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就南通市海门区四甲中转站围墙改造工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 / 年；

3．装修工程为 /  年，其中外墙弹性涂料为  / 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 /  年；

5．供热与供冷系统为  /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  /  年；

7．其他项目保修期限约定如下：质量保修期按《建设工程质量管理条例》规定：基础设施工程的地基基础工程和主体结构工程，最低保修期为设计文件规定的该工程的合理使用年限，除此之外，其它的工程质量保修期均为二十四个月 ,质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。本工程质保期为一年，提供一年免费质保，且一年内免费上门服务，不再收取材料费等一切费用。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。保修金在保修期满后扣除因质量缺陷发生的维修费用后一次性付清。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满

发包人(公章)：承包人(公章)：

地址：地址：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

第四章   工程量清单

详见南通市公共资源交易平台-海门分中心-区镇入口-项目响应方，各投标单位自行下载。

第五章   图纸、技术资料及附件

详见南通市公共资源交易平台-海门分中心-区镇入口-项目响应方，各投标单位自行下载。

第六章  技术标准及要求

一、本工程采用的计价标准

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 《江苏省建筑与装饰工程定额》（2014）；

- 《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

- 江苏省、南通市现行的其他计价文件；

二、本工程采用的技术规范

按施工图设计各专业配套采用有关技术规范。

三、本工程对施工工艺的特殊要求

1、工程的主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方确定后以书面形式通知施工单位实施。

2、施工期间要注意周边环境，减少对周围环境的影响（灰尘、噪音）。

3、冬、雨季施工要采取相应措施。

第七章 投标文件格式

（封面）             工程

投标文件

投标人：                                (盖公章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)

年     月     日

目  录

  - 投标函

  - 法定代表人身份证明

  - 授权委托书

  - 已标价工程量清单（放入商务标中！）

  - 计划投入的主要施工机械设备表

  - 主要施工管理人员表

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)              （￥     元）的投标总报价，工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的缺陷，工程质量达到     。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我单位金额为人民币（大写）                    （￥     元）的投标保证金已按招标文件要求提交。

4.如果我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“投标人须知”第2.5项和第2.6项规定的任何一种情形。

（6）                           （其他补充说明）。

投标人：                              (盖公章)

法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)

地    址：

电    话：

邮政编码：

年    月     日

- 二、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投标人：                    (盖公章)

年      月      日

附法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件粘贴处

三、授权委托书

本人        (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人，现委托                         （单位名称）        (姓名)为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：                          (盖公章)

法定代表人：                         （签字)

身份证号码：

委托代理人：                          (签字)

身份证号码：

年      月      日

- 已标价的工程量清单

- 五、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 六、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 技术负责人 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 施工员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 质量员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 安全员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |

注：本表为必填，请投标人如实安排项目组成员。

第八章  投标单位资格后审须知

- 总  则

1．鉴于 南通市海门区农村环境卫生服务中心 作为拟建南通市海门区四甲中转站围墙改造工程的招标人，已按照政府相关法律、法规、规章等规定完成了工程施工招标前的所有批准、登记、备案等手续，已具备工程施工招标的条件，且已有用于该招标项目的相应资金或资金来源已经落实。

2．招标人将对本工程投标单位进行资格审查。每个投标单位可对本次招标的工程项目中的 一个 标段提出资格审查。

3．关于本工程项目的基本情况以及招标人提供的设施和服务等将在附件2中说明。

- 资格后审申请

4．资格审查将面向具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质和具备承担本招标工程项目能力的企业。

5．投标单位应当向招标人提供充分和有效的证明材料，证明其具备第4条规定的资质条件及附表1的合格条件和能力来有效的履行。所有证明材料须如实填写。

6．投标单位须回答资格审查申请书及附表中提出的全部问题，任何缺项将可能导致其申请被拒绝。

7．投标单位须提交与资格审查有关的资料，否则将可能导致其不能通过资格审查。

8．按资格审查要求所提供的所有资料均应使用中文。

9．如果投标单位投标一个以上的标段，投标单位应在资格审查申请书中指明投标的标段，并提供关键人员和主要设备的相关资料（按附表8和附表9的要求）。

10．申请书应由投标单位的法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章。没有签字或盖章的申请书将可能被拒绝。由委托代理人签字或盖章的，资格审查申请书中应附有法定代表人的授权委托书。

- 资格审查评审标准

11．对投标单位资格审查，将依据投标单位提交的资格审查申请书和附表，以及本须知附件1约定的必要合格条件标准。

12．评标委员会将依据投标单位的合同工程营业额（收入、净资产）和在建工程的未完部分合同金额，对投标申请人作出财务能力评价，以保证投标申请人有足够的财务能力完成该投标项目的施工任务。

13．评标委员会将确定每个投标单位参与本招标工程项目投标的合格性，只有在各方面均达到本须知中要求投标单位须满足的全部必要合格条件标准（附件1）时，才能通过资格审查。

- 联合体

14、本工程不接受联合体投标。

- 利益冲突

15．近三年内直至目前，投标申请人应：

15.1未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系；

15.2未曾参与过本项目的技术规范、招标文件的编制工作；

15.3与将承担本招标工程项目监理业务的单位没有任何隶属关系。

- 资格审查文件的提交

16．投标单位应提交资格审查申请书及有关资料 。

17．资格审查文件的编制：详见附表1、附件1。

18．只有资格审查合格的投标申请人才能参加本招标工程项目的开标、评标。

- 附件

19．《资格审查必要合格条件标准》。由招标人确定具体的标准，随投标单位资格后审须知同时发布，以便每个投标单位都能了解资格审查的必要合格条件及评分标准。

20．《招标工程项目概况》。由招标人进行逐项描述，随投标单位资格审查须知同时发布。

21．《诚信承诺书》。由投标单位承诺，随投标单位资格后审须知同时发布。

22．《现场踏勘承诺书》。由投标单位承诺，随投标单位资格后审须知同时发布。

附件1

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备 的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 具有有效的行政管理部门颁发的法人营业执照。 | 企业营业执照（副本） |
| 2 | 企业资质类别等级 | 具有建筑工程施工总承包三级及以上资质 | 企业资质证书（副本） |
| 3 | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。 | 安全生产许可证(副本) |
| 4 | 拟派项目负责人资质等级 | 建筑工程专业注册建造师贰级及以上 | 中华人民共和国建造师注册证书（必须注册为该投标单位） |
| 5 | 拟派项目负责人安全生产考核证 | 项目负责人具备安全生产资格，并取得安全生产考核证 | 必须为B类安全考核证书 |
| 6 | 委托代理人、拟派的项目负责人为投标企业正式员工 | 投标企业与委托代理人、项目负责人双方签订的有效劳动合同书； | 劳动合同书； |
| 7 | 投标诚信 | 按诚信承诺书执行 | 企业法定代表人签字或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见附件3） |
| 8 | 现场踏勘回执单 | 按现场踏勘回执单执行 | 经招标人代表签字或盖章的现场踏勘回执单（格式见附件4） |
| 9 | 投标保证金 | 投标保证金人民币500元。 | 提供现金 |
| 注：1-8项资料所有复印件均须加盖单位公章，且按照顺序装订成册，同时提供相关原件查验。 |  |  |  |

附件2

招标工程项目概况

一、项目概况

1、项目位置：南通市海门区四甲镇

2、地质与地貌：长江冲击平原

3、气候与水文：亚热带海洋性气侯。

4、交通、电力供应与其他服务：已具备

- 工程描述

1、项目名称：南通市海门区四甲中转站围墙改造工程

2、标段划分及相应招标内容：一个标段

实施内容为：工程量清单所列全部内容。详见本工程《工程量清单》。

3、计划工期：10日历天

4、设计标准、规范简介：（实施时，按本工程施工图规定的有关设计、施工规范执行。）

附件3

诚信承诺书

致：                           （招标人名称）

（投标人名称）参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1、我单位参与本工程投标，提交的投标文件及参与投标的人员真实可信。所有证件及有关附件是真实的，绝无弄虚作假行为。

2、我单位参与本工程投标绝无借资质、挂靠行为。

3、我单位参与本工程投标绝无串标、围标行为。

4、我单位参与本工程投标的项目负责人为本单位正式人员，绝非兼职人员（即：执业证书注册在我单位，而实际工作在机关、事业单位和国有企业的人员）。

5、我单位参与本工程投标中标后，严格按招标文件规定的时限办理中标通知书及合同备案事宜。

6、如我单位中标，我单位承诺中标后项目负责人的施工现场出勤率达到80%以上，技术负责人、施工员、安全员、质量员的施工现场出勤率达到95%以上。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃收回投标保证金的权利，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人：               （盖公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

年    月    日

附件4

现场踏勘回执单

我单位对                                   项目的实际现场情况和影响本项目的因素以及困难条件进行周密的研究，也认真考察了现场，收集编制投标书和签订合同所需的有关信息，充分理解并掌握了本项目现场的全部有关情况。

招标人代表：（签字或盖章）

供应商名称授权代表：（签字或盖章）

注：1、投标单位踏勘现场的授权代表必须与开标现场授权代表一致。

2、如投标文件中无回执单作无效标处理。

八、资格审查申请书格式

（项目名称）

施工招标

资格审查申请书

投标人：                          （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

地址：

日期：         年          月          日

附表1：

投标申请人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮件 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 主营范围 1. 2. 3. 4. …………………………… |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

其他附件：

1、其他相关资格审查证明文件或复印件（加盖规定的公章和法人章）。