海门市人民政府办公室发电

签批盖章 陈爱涛

等级 平急     明电         编号  海政传发〔2020〕68号

市政府办公室关于印发《海门市2020年

水污染防治工作计划》的通知

各区镇（街道）政府（管委会、办事处），市各委办局，市各直属单位，各垂直管理部门（单位）：

经市政府同意，现将《海门市2020年水污染防治工作计划》印发给你们，请认真组织实施。

海门市人民政府办公室

2020年7月8日

海门市2020年水污染防治工作计划

2020年是全面建成小康社会、打好打赢污染防治攻坚战和“十三五”收官之年。为贯彻落实国务院《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）、《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》（苏政发〔2015〕175号）、《关于印发南通市2020年水污染防治工作计划的通知》（通政办发〔2020〕33号）、《市政府办公室关于印发海门市“十三五”环境保护和生态建设规划的通知》（海政办发〔2017〕81号）以及《海门市打好碧水保卫战实施方案》（海办发〔2018〕66号）等有关部署和要求，制定2020年水污染防治工作计划。

一、2020年工作目标

（一）水环境质量改善目标

我市省考地表水断面3个，断面优良比例达到100%。市考以上地表水断面8个，断面优良比例达到75%。通吕运河货隆大桥和天西大桥断面水质达到Ⅲ类；通启运河海洪大桥断面水质达到Ⅲ类；海门河东洲大桥断面水质达到Ⅳ类、高北大桥断面水质达到Ⅲ类；圩角河秀山大桥断面水质达到Ⅲ类、西郊大桥断面水质达到Ⅴ类；常乐闸南桥断面水质达到Ⅲ类。城市水环境质量考核点圩角河北京中路桥断面水质达到Ⅴ类。重点水功能区达标率不低于75%。集中式饮用水源地水质达到Ⅲ类及以上。国控三星自来水厂地下水监测点水质保持良好，省控江滨季士昌地下水监测点水质保持优良。近海海域海水水质达到四类。建成区基本消除黑臭水体，农村集镇区河道基本消除脏乱、黑臭现象，村庄河塘基本恢复自然面貌。

（二）主要水污染物总量减排目标

2020年，全市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷四项主要污染物排放总量分别较2015年削减12.01%、12.04%、8.38%、8.58%。

二、2020年主要任务

严格落实各项水污染防治工作要求，围绕农村和城镇两大战场，聚焦农业、工业、服务业、生活和沿江沿海五大领域，坚持问题导向，推进水环境治理，促进全市水环境质量持续改善。

（一）深化工业污染防治

1．推动落后产能退出。严格执行国家、省关于落后产能淘汰要求，依法依规推动能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能关停退出，完成上级下达2020年度关停退出任务。鼓励企业加快技术改造和转型升级，主动淘汰相对落后的低端低效产能，推进区域、城镇、园区、用能单位等系统用能和节能。〔牵头单位：市发改委；参与单位：市生态环境局、市场监督管理局、应急管理局等；各区镇人民政府（管委会）具体落实，以下不再列出〕

2．加快化工行业专项整治。落实《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》（通办〔2019〕98号）要求，深入开展化工产业安全环保整治提升工作。严禁在长江干、支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。在距离长江干流岸线1公里范围内，依法关闭退出落后化工产能，该范围内化工园区外的化工企业原则上2020年底全部退出或搬迁进入合规园区，对确实不能搬迁的企业，逐一进行安全风险和环境风险评估，采取“一企一策”抓紧改造提升。推动产业关联度、安全环保达标的企业搬迁入园。（牵头单位：市发改委；参与单位：市生态环境局、应急管理局等）

3．推进工业企业提升改造。以长江干流为重点，积极推进“散乱污”涉水企业清理和综合整治。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。依法整治园区内不符合产业政策、严重污染环境的生产项目。年底前，国家级开发区中的工业园区（产业园区）完成集中整治。推进城市建成区内印染、钢铁、有色金属、造纸、原料药等污染企业改造退出，全面完成城市建成区污染较重企业改造退出任务，完成全市全部高风险企业或仓储设施的转移、搬迁任务。完成强制性清洁生产审核任务。（牵头单位：市发改委、生态环境局；参与单位：市应急管理局等）

4．规范工业园区环境管理。加强省级以上工业集聚区污水集中处理和在线监控设施监管力度，定期更新工业集聚区档案信息。继续开展省级及以上工业园区污水处理设施整治专项行动，排查园区内污水管网建设和涉水企业纳管情况建设，绘制完整的管网图。开展园区污水集中处理设施水平衡分析，全面摸清进水、出水水质水量状况。年底前，已建工业废水集中处理设施的工业园区内的工业废水原则上全部退出市政管网，省级及以上工业园区（含筹）实现污水管网全覆盖、污水集中处理设施稳定达标运行。积极推进沿江重点园区尾水湿地净化及缓冲带建设，并在有条件的园区总排口下游安装自动监测设施，提升污染物快速溯源的监测能力。对工业园区外不能纳管且排污量在20吨/日以上的工业企业，督促指导建设相应的污水处理设施，对生活污水、生产废水进行收集处理后达标排放；排污量在20吨/日以下的工业企业，可建设临时收集池，就近送至污水处理厂处理；对生产工艺相同、污染物性质相似、地理位置相近的中小企业，单独或依托工业园区（集聚区）以及治污能力强的规模企业，建设集中式的污水处理设施，打造工业污水处理“绿岛工程”。（牵头单位：市生态环境局、住建局；参与单位：市发改委、科技局、商务局等）

5．加强医疗污水处理监管。全力配合做好新冠肺炎疫情防控工作，全力打好疫情阻击战。根据生态环境部印发《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》及《新型冠状病毒污染的医疗污水应急处理技术方案（试行）》，安排部署医疗污水和城镇污水监管工作，将其作为疫情防控工作的一项重要内容抓紧抓实，规范医疗污水应急处理、杀菌消毒要求，切实做好医疗污水收集、污染治理设施运行、污染物排放等监督管理，防止新型冠状病毒通过粪便和污水扩散传播。（牵头单位：市生态环境局、卫健委；参与单位：市住建局）

6．完善排污许可制度。根据国家、省统一部署安排，通过落实“摸、排、分、清”四项重点任务，全面清理纳入排污许可分类管理名录的所有行业无证排污单位，做到排污许可证应发尽发、排污登记全覆盖。加强证后管理，实施入河污染源排放、排污口排放和水体水质联动管理。定期开展排污许可证专项执法检查，严厉查处无证排污及不按证排污等违法行为。进一步推进刷卡排污，强化主要污染物排放总量控制。推进主要水污染物排污权有偿使用和交易。6月底前，完成含磷农药制造企业专项排查整治任务。（牵头单位：市生态环境局）

（二）加强城镇生活污染治理

7．推进城镇生活污水处理提质增效。完善水务一体化管理体制，制订《海门市城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》，有序推进全市建成区基本消除生活污水直排口，实施污水管网排查检测，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区。逐步推广“两高一低”（雨污水管网高质量养护、沿河排口高质量截污、污水管网低水位运行）创新举措。组织对废水接入市政污水管网工业企业的全面排查评估，经评估认定不能接入城市污水处理厂的，要限期退出。探索实施生态缓冲带建设、老集镇污水收集处理“绿岛工程”等措施，鼓励乡镇结合实际创建污水“零直排区”。年底前，城市建成区污水实现全收集、全处理，建制镇污水处理设施全覆盖、全运行。城市污水集中处理率达到90%以上。针对进水浓度低的污水处理厂制定“一厂一策”方案，提高污水处理厂进水COD和BOD浓度。2020年全市新增4万吨/日污水处理能力。新增污水管网长度7公里以上。推进尾水资源化利用，全市城镇污水处理厂尾水再生利用率达到20%以上。系统化推进海绵城市建设，加大初期雨水处理处置系统建设力度。（牵头单位：市攻坚办、住建局、生态环境局；参与单位：市发改委等）

8．加强“六小行业”水污染整治。加大小餐饮、洗车、沐浴、美容美发、洗涤、小旅馆等“六小行业”水污染整治，认真组织行业普查，突出重点环节监督检查，确保新增“六小行业”经营户的隔油池、沉淀池等规范化截污预处理设施的设置率和污水纳管率达到100%。加大监管力度，督促“六小行业”经营户按要求申领排水许可证，对违法商户依法处置，严重者吊销相关证照。加大对雨污水管网私搭乱接、污水乱排直排等行为的联合执法力度。尚未建设污水管网的地区，排水经营户必须先行建设污水收集池，建立污水委托收运体系，就近将污水运送至污水处理厂处理。（牵头单位：市攻坚办；参与单位：市住建局、城管局、卫健委、商务局、市场监督管理局、行政审批局等）

9．加强污泥处理处置。加快推进全市城镇生活污水处理厂污泥综合利用或永久性处理处置设施建设，对污水处理设施产生的污泥进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止不达标的污泥进入外环境，取缔非法污泥堆放点。年底前，生活污水处理厂污泥综合利用或永久性处理处置设施实现全覆盖，污泥无害化处理处置率达到100%。严格执行污泥转运“联单制”，污泥运输车船安装GPS，强化污泥处理处置全过程监管。一般工业污泥（含城镇污水处理厂污泥）产生、利用、处置单位登录“江苏省危险废物动态管理系统”，对一般工业污泥产生、贮存、转移、利用处置等情况进行申报登记。（牵头单位：市住建局、生态环境局）

10．巩固城市黑臭水体整治成果。全面落实《海门市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》（海政办发〔2019〕30号），按照要求年底前完成4条黑臭水体整治工作，基本消除建成区黑臭水体。做好已完成整治的城市黑臭水体长效管理，开展整治效果评估工作，继续实施水质监督检测，强化河道巡查和管养，做好水面岸坡的清理保洁，排口的动态管控治理和活水保质，实现水体黑臭不反弹。（牵头单位：市住建局；参与单位：市生态环境局、水利局等）

（三）推进农业面源污染防治

11．着力解决畜禽养殖污染。严格落实《南通市畜禽规模养殖污染防治条例》，依法科学划定禁养区，优化养殖布局，大力发展清洁养殖。严格畜禽禁养区管理，防止已关闭搬迁养殖场、养殖小区复养回潮。按照“谁污染、谁治理”的原则，落实畜禽养殖场（户）污染治理的主体责任。加快规模畜禽养殖场治理，配套建设畜禽粪便综合利用和无害化处理设施并正常运转。支持在田间地头配套建设管网和储粪（液）池等基础设施，解决粪肥还田“最后一公里”问题。存栏量20头以下（不含，下同）的生猪养殖场（户），须按0.5立方米/头的标准配备粪污贮存池，按5头/亩的标准配套消纳耕地。存栏量20头以下不具备消纳条件或存栏量20头以上的养殖场（户），除按标准配备贮存池外，必须与第三方签订粪污有偿治理服务协议。年底前，全市畜禽粪污综合利用率达到96%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽规模养殖场治理率达到90%。严厉查处向河道、水体直接排放畜禽粪污的违法行为。（牵头单位：市农业农村局；参与单位：市生态环境局、自然资源局、水利局等）

12．推进水产养殖绿色发展。全面实施养殖水域规划，划定禁养区、限养区和养殖区，禁止超规划养殖，实施水生生物保护区全面禁捕，积极引导渔民退捕转产，年底前，禁养区内的养殖行为全部退出。严厉打击“电毒炸”和违反禁渔期禁渔区规定等非法捕捞行为，全面清理取缔“绝户网”等严重破坏水生生态系统的禁用渔具和涉渔“三无”船舶，长江流域重点水域实现常年禁捕。加大增殖放流力度，强化海洋牧场建设，禁止重点水域投饵、投肥围网养殖。鼓励发展工厂化循环水养殖、池塘工业化养殖等生态健康养殖方式，水产健康养殖比例达65%。优化养殖模式，持续巩固南美白对虾养殖污染专项整治成果，养殖场尾水处理设施（设备）逐步实现全覆盖，强化养殖尾水达标排放管理，年底前水产养殖主产区各级各类农（渔）业园区养殖池塘实现尾水达标排放。（牵头单位：市农业农村局；参与单位：市生态环境局、自然资源局、水利局）

13．有效防控种植业污染。推进化肥、农药施用量减量化和替代利用，加大测土配方施肥推广力度。推进废弃农膜回收，完善废旧地膜和农药包装废弃物等回收处理机制。2020年全市化肥施用量较2015年削减5%以上，农药施用量实现负增长。废旧农膜回收利用率达80%。敏感区域和大中型灌区，利用现有沟、渠、塘等，配置水生植物群落、格栅和透水坝，建设生态沟渠、净化塘、地表径流集蓄池等设施，净化农田排水及地表径流。年底前，主要农作物测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率达到40%以上。把握秸秆还田、稻田退水、农药化肥施用等关键节点，提高农业种植污染防控精细化水平，减轻农业生产的环境影响。加快推进秸秆离田和综合利用，防止秸秆抛河，防范泡田高浓度废水污染及外排，秸秆综合利用率达到95%。（牵头单位：市农业农村局；参与单位：市生态环境局、水利局、供销合作总社等）

14．推进农村环境综合整治。落实《南通市农业农村污染治理攻坚战实施方案》（通环办〔2019〕44号），深入开展农村人居环境整治行动，加强农村生活垃圾和生活污水治理，推进农村厕所革命，探索建立符合农村实际的生活污水、垃圾处理处置体系，改厕与污水处理或利用设施同步实施。加快推进全市行政村生活污水处理设施全覆盖、生活垃圾处置体系全覆盖，推进户用卫厕改建，完成2020年“新一轮”农村无害化卫生户厕改造任务。因地制宜推广使用一体化的成品窨井、化粪池、隔油池等设施，年底前，建设60个行政村集中居住点生活污水处理设施，完成200户分散农户生活污水治理。村镇生活垃圾集中收运体系基本全覆盖，农村户厕基本完成无害化建设改造，村镇生活垃圾集中收运率达到85%以上，农村无害化卫生户厕普及率达到95%，90%以上行政村完成生活污水处理设施建设，农村生活污水治理率明显提高。（牵头单位：市农业农村局、住建局、卫健委；参与单位：市生态环境局、城管局等）

15．加强农村河道治理。有序推进农村河道疏浚整治三年行动计划，健全农村河道轮浚机制，年内疏浚农村河道86条，消减河道内源污染负荷。继续加大河道清障，拆坝建桥（涵）力度，确保年底前所有等级以上河道消除坝头坝埂等阻水障碍，实现活水畅流。针对农田护坡、河道岸坡乱种植、乱搭建等现象，实施拆违补植、补绿提档、生态拦截等工程，涵养水源、固土护坡，形成生态缓冲带，减少水土流失和农业面源污染。落实《南通市农村黑臭水体整治工作实施方案》（通河长办〔2019〕28号）、《关于进一步加快农村黑臭水体排查治理工作的通知》（通河长办〔2020〕6号），进一步组织开展全市农村黑臭水体排查识别，建立名册台账，突出抓好源头污染管控。选择试点示范区，编制农村黑臭水体综合治理方案，全市推进农村黑臭水体的治理工作，研究探索可复制可推广的农村黑臭水体治理模式。年底前，农村集镇区（含撤并前老镇区）、农村人居环境整治示范村、农村集中居住区（含沿河集中居住区）河道基本消除脏乱、黑臭现象，村庄河塘基本恢复自然面貌。（牵头单位：市水利局；参与单位：市生态环境局、住建局、农业农村局等）

（四）加强船舶港口污染治理

16．加强船舶污染控制。依法强制报废超年限船舶，新投入使用的沿海船舶严格执行《船舶水污染物排放控制标准》，其他船舶于年底前完成达标改造，经改造仍不能达到要求的，限期予以淘汰。根据《关于加强长江船舶污染治理工作的指导意见》，研究制订加强长江船舶污染治理实施意见。落实船舶污染物接收、转运、处置联合监管和联单制度，实施防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设规划。航行于我市水域的国际航线船舶排放压载水的，要实施压载水交接或安装压载水灭活处理系统。严禁单壳化学品船和600吨载重以上的单壳油船进入长江干线。全面完成小吨位货运船舶防污改造，年底前，完成对本市籍400总吨以下货运船舶采用加装生活污水储存柜及监控设备的方式进行生活污水防污改造，同步完成构建船舶生活污水收集、排放监管的信息化系统，实现船舶改造后的生活污水排放和接收全过程、全链条实时监控。（牵头单位：市交通局、海门海事处；参与单位：市生态环境局、住建局）

17．增强港口码头污染防治能力。落实内河港口码头和船舶污染物接收、转移、处置设施建设方案，完成方案建设内容，年底前，所有港口码头、装卸站、船舶修造厂、船闸锚地建成污染物接收设施，并与城市公共转运、处置设施有效衔接。建立监督管理长效机制，加强沿江码头的动态监管和岸线保护利用的日常巡查，严防已拆除的非法码头死灰复燃，严禁工贸和港口企业无序占用港口岸线。船舶洗舱水按照《关于建立船舶水污染物转移处置联合监管制度的指导意见》的有关要求执行。载运散装液体危险货物的内河船舶卸货后应按规定洗舱并送交洗舱水，港口、码头应按规定接收船舶洗舱水，不具备接收能力的可委托第三方进行接收。危险品码头应将靠港船舶洗舱水接收能力纳入码头防污染能力评估范畴，建设并完善与码头作业品种和吞吐量相适应的洗舱水接收设施。（牵头单位：市交通局；参与单位：市住建局、生态环境局、海门海事处等）

18．开展船舶港口专项整治行动。按照《南通市长江经济带船舶和港口污染突出问题整治工作方案》，因地制宜、重点突破、整体推进全市船舶和港口污染治理，全面开展为期1年的专项整治。重点解决船舶污水收集处理装置配备不到位和不正常运行、垃圾污水等偷排偷倒入江、港口接收设施能力不足与转运处置设施衔接不畅、港口自身环保设施不完善、岸电利用率不高等突出问题。年底前，长江经济带船舶和内河港口污染防治取得明显成效，突出问题得到有效整改。（牵头单位：市交通局；参与单位：市发改委、住建局、水利局、生态环境局、海门海事处、供电公司等）

（五）保障水环境安全

19．实施长江保护修复攻坚。贯彻长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”要求，优化空间布局，大幅提升生态岸线比例，干流及洲岛岸线开发利用率降到50%以下。全面完成长江入河排污口建档、监测、溯源，6月底前，完成整治方案的制定和部分整改任务，后期按照整治方案持续推进后续整改任务，规范排污口设置和管理。加强重要生态缓冲带综合整治，开展长江流域生态隐患和环境风险调查评估。加强入江支流水质监测，摸清水质状况与引排规律，对水质为劣Ⅴ类的入江支流实施综合整治，长江干流海门段水质保持优良，2020年全面消除入江支流劣Ⅴ类水体，主要入江支流水质持续改善。（牵头单位：长江办、生态环境局；参与单位：市水利局、自然资源局、住建局等）

20．强化饮用水源地保护。优化调整水源地布局，推进水质不能稳定达标的水源地异地选址。落实《南通市集中式饮用水源地保护攻坚战实施方案》（通政办发〔2019〕23号），推进饮用水水源地规范化建设，开展集中式饮用水源地环境状况调查评估。根据“千吨万人”集中式饮用水水源清单，组织开展饮用水水源地保护区问题隐患排查和专项整治，年底前全部完成。组织开展集中式饮用水水源地水质保障专项整治行动，巩固饮用水源地排查整治成果，建立健全各级饮用水源保护区日常巡查长效机制。饮用水源地水质不达标一律不得进入水厂，全面实施现有水厂自来水深度处理工艺改造，新建水厂一律达到深度处理要求。年底前，全市基本实现“双源供水”和自来水厂深度处理两个“全覆盖”。完成集中式饮用水水源地达标建设以及突发环境事件应急预案编制、修订和备案，定期排查影响水源地安全的风险隐患，不断提高水源地应急能力建设，积极开展应急演练。推进地下水应急备用水源地工程建设、保护区划定和隐患问题整治工作。（牵头单位：市生态环境局、水利局；参与单位：市住建局等）

21．防治近岸海域污染。以入海河流和入海排污口为重点，按照南通统一要求全面整治入海污染源，规范入海排污口设置，在入海排污口排查的基础上开展监测及溯源分析，对水质存在问题的排口制定整改方案，明确整改时限和要求，分类推进入海排污口规范整治。近岸海域和主要入海河流水质持续改善，2020年入海河流全面消除劣Ⅴ类。以恢复海洋岸线自然生态功能为目标，通过限制性开发和滩涂修复工程，严控围填海和岸线开发。开展牡蛎礁等海洋生态系统与生物多样性的保护与修复。加大滤食性水生生物增殖放流力度，探索构建人工海藻床，稳步扩大人工海藻场规模，降低近岸海域富营养化程度，逐步恢复近岸海域生态功能。按照《南通市海岸线整治修复三年行动方案（2018—2020年）》，全面完成我市涉及海岸线整治修复计划。落实《海门市“湾（滩）长制”实施方案》，全面推行“湾（滩）长制”，做到“湾（滩）长制”与“河长制”“断面长制”有机衔接。 （牵头单位：市生态环境局、自然资源局、农业农村局等）

22．加强地下水保护。认真落实生态环境部《地下水污染防治实施方案》和《南通市地下水污染防治实施方案》。按照省政府批复的地下水压采方案，有序推进地下水压采工作，全面推进未经批准或公共供水管网覆盖范围内自备机井整治工作。开展集中式地下水型饮用水源补给区环境状况调查评估。根据《江苏省地下水超采区域划分方案》，年底前，超采区用水总量和水位力争全面达到控制要求。（牵头单位：市水利局、生态环境局；参与单位：市自然资源局、住建局等）

23．持续推进中心城区水质提升。按照“区域治水、流域治水、全域活水”的要求，对主城区水系按片区治理水环境，突出抓好入河排口、排水管网等截污整治，抓紧实施内源治理、疏浚活水、生态修复等项目，确保污水不入河、黑臭不反弹，年底前，实现市区基本消除劣Ⅴ类水体的目标。同时，完善市区水利工程运行机制，强化统一调度，加强督查考核，推进智能化管理。注重补充生态流量，加强拆违清障、岸线修复，推进活水畅流，增强水体流动和自净能力，实现主城区“自然活水全覆盖”。（牵头单位：市住建局、水利局；参与单位：生态环境局等）

（六）开展水生态修复

24．严格岸线保护修复。落实长江岸线保护和开发利用总体规划，统筹规划长江岸线资源，严格分区管理与用途管制。继续推进长江岸线利用项目清理整治工作，确保列入省清单的项目按时保质保量完成清理整治任务。进一步深入排查整治长江及堤防管理范围内的“三乱”“两违”等问题。依法整治严重影响防洪安全、批建不符、长期占而不用、手续不全等岸线利用项目。实行长江干流域及洲岛岸线开发总量控制，实施长江岸线生态林建设工程。年底前，岸线非法利用项目全部取缔，岸线修复基本完成，生态功能得到恢复，长江干流及洲岛自然岸线（含生态修复及景观生活改造岸线）保有率达到50%以上。（牵头单位：市水利局；参与单位：市自然资源局、交通局等）

25．实施生态保护修复。开展长江生态环境大普查，摸清资源环境本底情况，系统梳理和掌握各类生态环境风险隐患。开展退耕还林还草还湿、天然林资源保护、湿地保护修复、水土流失等综合治理、森林质量精准提升、长江防护林体系建设、野生动植物保护及自然保护区建设、生物多样性保护等生态保护修复工程。因地制宜实施大型排污口下游、重要入江河口等区域人工湿地水质净化工程。不少于1条河流开展生态缓冲带试点，建设1个污水处理厂尾水生态净化工程。组织开展生物多样性本底调查。开展长江江豚、中华鲟等濒危物种抢救性保护工作，实施水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等关键生境保护修复工程。全市自然湿地保护率达到50%以上。（牵头部门：市农业农村局、自然资源局；参与单位：市发改委、生态环境局等）

（七）加强水资源节约保护

26．节约水资源。实行最严格水资源管理制度，严守用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”，年内全市用水总量控制在3.22亿立方米以内。建立健全覆盖的取用水总量控制指标体系，明确重点监控用水单位名录，严格用水定额管理，开展万元地区生产总值用水量指标等用水效率评估，明确各领域、行业年度用水效率控制目标，将节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降18%、20%。达到国家最严格水资源管理考核要求，建成节水型社会示范区。完善差别化水价制度，提高高耗水行业用水价格，完善全市城镇非居民用水超定额累进加价制度，推进农业水价综合改革。完善污水处理收费政策，定价贯彻保本微利原则，将污水处理收费标准尽快调整到位。年底前，规模以上工业重点行业和非居民城镇生活用水全部实行计划用水管理制度，全面实行非居民用水超定额、超计划累进加价收费制度，引导全社会合理用水、节约用水。（牵头单位：市水利局、发改委；参与单位：市生态环境局、住建局、农业农村局、自然资源局等）

27．加强城镇节水。巩固国家和省级节水型城市建设成果。禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。公共建筑必须采用节水器具，鼓励居民家庭选用节水器具。对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造。鼓励单体建筑面积2万平方米以上的新建公共建筑安装使用中水设施。年底前，推进供水管网分区计量管理，且实施范围不小于城区供水服务范围的20%，公共供水管网漏损率控制在10%以内。（牵头单位：市住建局、水利局；参与单位：市发改委等）

28．发展农业节水。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，示范推广通滴灌机械设备，完善灌溉用水计量设施。推进大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造工程建设，完成年度高效节水灌溉任务，年底前，全市节水灌溉工程面积占耕地面积比例达到60%左右，农田灌溉水有效利用系数达到0.67以上。（牵头单位：市水利局；参与单位：市农业农村局、发改委等）

29．推进工业节水。具备使用再生水条件但未充分利用的火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不批准新增取水许可，鼓励高耗水企业实施废水深度处理、中水回用；完善城镇污水处理厂再生水利用设施。年底前，全市高耗水行业达到先进定额标准，规模以上工业水重复利用率达到91%。（牵头单位：市水利局、住建局；参与单位：市生态环境局等）

（八）严格水生态环境管理

30．强化水环境达标精细化管理。编制海门市“十四五”水污染防治规划，以系统性、综合性、流域性的治理思路，统筹推进“水环境、水资源、水生态”三水共治，系统谋划“十四五”水生态环境治理工作。按流域整体推进水生态环境保护，强化水功能区水质目标管理，细化控制单元划分，明确考核断面，结合实施河长制、断面长制，有机整合水环境控制单元和水功能区管理要求，构建以改善生态环境质量为核心的流域控制单元精细化管理体系。 （牵头单位：市生态环境局；参与单位：市水利局等）

31．编制实施断面达标方案。参照《水体达标方案编制技术指南》，编制不达标断面达标整治及强制减排实施方案。2019年前已完成方案编制的需继续加大断面周边问题排查力度，滚动安排治污项目，持续实施重点污染源强制减排方案和应急管控措施。（牵头单位：市生态环境局；参与单位：市水利局、财政局等）

32．组织实施区域治水工程。以河长制为统领，按照“系统化思维、片区化治理、精准化调度”的思路，大力组织实施全市区域治水工程，构建全市现代化区域治水体系。因地制宜开展原型观测试验，不断优化“综合会商、统一调度、分级实施”的水利工程运行调度方案，逐步建立“科学规范、职责明确、运行高效”的水利工程精准调度体系，加快实现全市水利治理体系和治理能力现代化。（牵头单位：市水利局；参与单位：市生态环境局等）

33．推进入河排污口排查整治。认真落实生态环境部《入河（湖、库）排污口排查整治技术规范》，按照水陆统筹的原则，借鉴长江入河排污口“查、测、溯、治”工作方法，完成193只入河排污口整治任务。（牵头单位：市生态环境局；参与单位：市水利局、住建局、农业农村局等）

34．推进水环境突出问题整改。聚焦《长江经济带生态环境警示片》披露的突出问题，全力以赴推进问题整改。根据省人大常委会审议的《江苏省水环境突出问题清单》（苏人办函〔2019〕81号），加快推进问题整改，确保按期完成整改目标任务。对照《市人大水污染防治法执法检查发现的突出问题整改方案》（通政办发〔2019〕57号），按期完成问题的整改。（牵头单位：市攻坚办；参与单位：市生态环境局、水利局等）

35．开展青龙河综合整治。根据《关于印发江苏省〈2019年长江经济带生态环境警示片〉披露问题及2018年存量问题整改落实方案的通知》（苏长江办发〔2020〕11号），围绕青龙河沿线排污口排查整治、化工园区安全环保提升整治、青龙河沿线生活污水接管、青龙河沿线“散乱污”企业专项整治、青龙河沿线畜禽养殖场专项整治、青龙河沿线码头堆场专项整治和强化长效管理7个方面的整治措施，压实整改责任，加紧加快按期落实销号。（牵头单位：市青龙河综合整治指挥部；参与单位：市攻坚办、生态环境局、发改委、水利局、住建局、农业农村局、交通局、应急管理局、公安局、三厂工业园区、常乐镇、四甲镇等）

36．加快建立水环境和水资源承载能力监测评价体系。开展水资源承载能力评价，划定水资源超载地区、临界超载地区和不超载地区。形成水资源承载能力动态滚动评价机制，对严重超载、超载地区实行监测预警制度。研究构建不同层级行政单元的水生态环境承载能力监测评估体系，实现以综合指数反映地区水生态风险等级。根据水资源状况评价结果，结合水生态环境质量改善需求，合理确定“十四五”期间生态流量（水位）底线要求，提高生态用水保障程度。（牵头单位：市水利局、生态环境局；参与单位：市自然资源局等）

37．完善水质监测预警体系。全面落实《南通市生态环境监测监控系统三年建设规划》（通政办发〔2019〕99号），对重点排污单位的总排口、监控仪表进行视频监控联网，对工业园区进行视频监控联网。对全市省级以上工业园区和化工园区水环境自动监控系统、运行状态监控系统、工况自动监控系统、视频监控系统、应急管理系统以及环境管理台账等信息进行集成。加强重点断面水质监控力度，提升水质监测监控能力。进一步完善地表水环境监测网络，定期发布预警信息，召开水环境质量研判预警会商会。（牵头单位：市生态环境局等）

38．深化水环境区域补偿。根据《关于调整全市水环境区域生态补偿断面的通知》（通政办发〔2016〕154号），全面落实水环境区域生态补偿。（牵头单位：市生态环境局；参与单位：市财政局）

40．加强环境信息公开。定期公布环境保护“黄牌”“红牌”企业名单。定期抽查并公布排污单位达标排放情况，定期公布断面达标方案实施进展情况。每季度向社会公开饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况。每半年公布黑臭水体治理情况。定期发布水环境质量状况。定期公开重点排污单位排放主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况、治污设施建设和运行等污染源环境信息。公开曝光环境违法典型案件。（牵头单位：市生态环境局、住建局、卫健委等）

三、保障措施

（一）加强组织领导。市攻坚办和市水污染防治联合办公室要督促各地水污染防治工作目标和重点工程项目的落实，对水质改善不力、重点工程项目进度滞后的部门和区镇及时预警、定向督办。市水污染防治联合办公室要按季度通报重点工程项目进展情况。市各有关部门要在水污染防治中充分履行职能，切实发挥各自作用。各区镇要切实履行党政同责、一岗双责制，全力推进水污染防治各项工作。各相关部门和区镇要明确一名水污染防治工作联系人，将联系人名单和联系方式报市水污染防治联合办公室（办公室设在市生态环境局，联系电话：69956511，邮箱：hmszlb@163.com）。涉及重点工程项目的区镇和部门每月25日前将重点工程项目进展报市水污染防治联合办公室。

（二）深化科技支撑。推广应用先进适用技术，加强水污染防治技术指导目录的实施，通过书刊、报纸、网络等媒体公开发布，明确要求相关水污染防治工程中应优先采用指导目录中技术，入选技术示范推广率达到60%以上，加强信息反馈，建立指导目录定期完善修订机制。开展省考和市考不达标断面污染源精准溯源解析，提出流域污染物治理及减排对策。（牵头单位：市科技局、市生态环境局等）

（三）加强督查督办。围绕重点区域、重点领域、重点行业开展专项督查，组织开展水源地整治情况督查督办，针对不达标或水质降类的省市考断面开展专项督查，及时发现和解决突出水环境问题，动态跟踪计划实施进展，适时研究调整工作部署。对水污染防治工作目标任务完成严重滞后或者工作责任不落实的，通过约谈、挂牌督办、通报等方式，督促整改和落实，确保计划各项目标任务顺利完成。（牵头单位：市攻坚办、市水污染防治联席办等）

（四）强化执法监管。以解决突出生态环境问题、群众反映强烈的环境问题为重点，继续强化环境执法监管，夯实基层水环境保护责任，督促基层切实解决好群众身边的突出水环境问题。持续开展重点区域、重点领域、重点流域专项执法、交叉执法行动，完善司法联动机制，依法依规严厉打击环境违法犯罪行为。（牵头单位：市生态环境局、公安局、城管局等）

（五）严格考核奖惩。对各地水污染防治工作完成情况进行考核。对于未完成约束性目标的地区将严格按照规定要求予以通报，并追究有关责任。对工作成绩突出、成效显著的地区和个人按照有关规定给予表彰；对区域水生态环境问题突出、环境质量改善不到位、没有完成工作任务的，依法依纪追究有关单位和人员责任。（牵头单位：市攻坚办、水污染防治联席办等）

四、2020年重点工程项目

2020年，全市计划实施水污染防治重点工程38项。水污染防治重点工程项目34个，其中产业结构调整项目11项，工业污染治理项目8项，城乡生活污染治理项目6项，农业面源污染治理项目2项，船舶港口污染防治项目1项，水生态保护项目4项，计划总投资115378万元。《海门市打好碧水保卫战实施方案》2020年工程项目4个。

附件：1、2020年全市水环境质量目标清单

2、2020年全市水污染防治重点工程项目数量汇总表

和2020年全市水污染防治重点工程项目投入汇总表

3、2020年全市水污染防治重点工程项目表

4、《海门市打好碧水保卫战实施方案》2020年工程

项目表

附件1：

2020年全市水环境质量目标清单

附表1：地表水环境质量考核目标

| 序号 | 断面名称 | 所在河流 | 年度目标 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货隆大桥 | 通吕运河 | Ⅲ类 | 四甲镇 | 省考断面 |
| 2 | 海洪大桥 | 通启运河 | Ⅲ类 | 海门港新区 | 省考断面 |
| 3 | 天西大桥 | 通吕运河 | Ⅲ类 | 海门港新区 | 省考断面 |
| 4 | 东洲大桥 | 海门河 | Ⅳ类 | 海门街道 | 市考断面 |
| 5 | 高北大桥 | 海门河 | Ⅲ类 | 海门街道 | 市考断面 |
| 6 | 秀山大桥 | 圩角河 | Ⅲ类 | 海门街道 | 市考断面 |
| 7 | 西郊大桥 | 圩角河 | Ⅴ类 | 海门街道 | 市考断面 |
| 8 | 常乐闸南桥 | 通启运河 | Ⅲ类 | 常乐镇 | 市考断面 |

附表2：县级以上集中式饮用水源地考核目标

| 序号 | 所在河流/湖库 | 水源地名称 | 水厂名称 | 属性 | 年度目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江 | 海门市长江水源地 | 海门水厂 | 县级在用 | Ⅲ类及以上 | 海门街道 |

附表3：城市水环境质量考核目标

| 序号 | 水体 | 断面名称 | 年度目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圩角河 | 北京中路桥 | Ⅴ类 | 海门街道 |

附表4：地下水质量考核目标

| 序号 | 测点名称 | 年度目标 | 地下水类型 | 断面性质 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三星自来水厂 | 良好 | 承压水 | 国控 | 叠石桥国际家纺产业园区 |
| 2 | 江滨季士昌 | 优良 | 潜水 | 省控 | 海门街道 |

附表5：近岸海域环境质量考核目标

| 序号 | 现点位编码 （省控编码） | 现点位编码 （国控编码） | 经度 | 纬度 | 年度目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JS604 | JS0604 | 121.613 | 32.132 | 四类 | 海门港新区 |

附表6：考核水功能区清单

| 序号 | 水功能区名称 | 河流 | 起止位置 | 监测断面名称 | 2020年水质目标 | 所在地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通吕运河通州－海门—启东饮用水水源、工业用水区 | 通吕运河 | 三号桥～吕四港镇 | 新金西大桥、吕四水厂、货隆 | Ⅲ | 通州区 海门市 启东市 |
| 2 | 通启运河通州－海门工业、农业用水区 | 通启运河 | 营船港闸～启海交界 | 常乐、天补 | Ⅲ | 海门市 |
| 3 | 长江海门青龙港过渡区# | 长江 | 海门水厂下游1km～海门市汤家镇 | 青龙港 | Ⅲ | 海门市 |
| 4 | 长江海门饮用水水源、渔业用水区# | 长江 | 新江海河口～海门水厂下游1km | 海太汽渡、海门水厂 | Ⅱ | 海门市 |

附件2：

2020年全市水污染防治重点工程项目数量汇总表

（单位：个）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 地地区 | 产业结构调整项目 | 工业污染治理项目 | 城乡生活污染治理项目 | 农业面源污染治理项目 | 船舶港口污染防治项目 | 水生态保护项目 | 能力建设项目 |  |
| 海门市 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 34 |

2020年全市水污染防治重点工程项目投入汇总表

（单位：万元）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 地区 | 产业结构调整项目 | 工业污染防治项目 | 城乡生活污染治理项目 | 农业农村污染治理项目 | 船舶港口污染防治项目 | 水生态保护项目 | 能力建设项目 |  |
| 海门市 | 11490 | 950 | 36300 | 11158 | 200 | 54300 | 980 | 115378 |

附件3:

2020年全市水污染防治重点工程项目表

表1 产业结构调整项目

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制 单元 | 目标水体/断面 | 计划总投资 (万元） | 项目目前进度(2019年12月) | 年度建设目标（完成期限） | 预计COD减排量（吨/年） | 预计氨氮减排量（吨/年） | 预计总磷减排量（吨/年） | 预计总氮减排量（吨/年） | 责任 单位 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沿江化工企业整治项目 | 海门市海信化工助剂厂关闭 | 企业关闭 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | 90 | 未启动 | 完成 | 0.47 | 0.13 | 0.25 | 0 | 发改委 | 海门市化工产业安全环保整治提升计划 |
| 2 |  | 南通联普化学有限公司关闭 | 企业关闭 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | 2400 | 未启动 | 完成 | 1.27 | 0.01 | 0.15 | 0 | 发改委 |  |
| 3 |  | 海门贝斯特精细化工有限公司关闭 | 企业关闭 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | 3200 | 未启动 | 完成 | 3.68 | 1.45 | 2.11 | 0 | 发改委 |  |
| 4 |  | 海门市禾丰化学肥料有限公司关闭 | 企业关闭 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | 3800 | 未启动 | 完成 | 3.3 | 0.36 | 2.26 | 9.33 | 发改委 |  |
| 5 |  | 南通海迪新材料有限公司 | 企业关闭 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | 2000 | 未启动 | 完成 | 1.3 | 0.1 | 0.35 | 0.05 | 发改委 |  |
| 6 | “散乱污”企业取缔项目 | 凤凰村顾庙兴预制场关闭 | 企业关闭 | 28/C61 | 通吕运河/货隆大桥 | / | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 余东镇 | 新增 |
| 7 |  | 凤凰村顾卫民印花厂关闭 | 企业关闭 | 28/C61 | 通吕运河/货隆大桥 | / | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 余东镇 | 新增 |
| 8 |  | 龚建忠废塑料加工关闭 | 企业关闭 | 28/C64 | 通启运河/海洪大桥 | / | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 叠石桥国际家纺产业园区 | 新增 |
| 9 |  | 大港路998号塑料粒子加工厂关闭 | 企业关闭 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | / | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海门街道 | 新增 |
| 10 |  | 朱卫东塑料粒子加工厂关闭 | 企业关闭 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | / | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海门街道 | 新增 |
| 11 |  | 陈客银塑料粒子加工厂关闭 | 企业关闭 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | / | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 海门街道 | 新增 |

表2 工业污染治理项目

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标水体/断面 | 计划总投资(万元） | 项目目前进度(2019年12月) | 年度建设目标（完成期限） | 预计COD减排量（吨/年） | 预计氨氮减排量（吨/年） | 预计总磷减排量（吨/年） | 预计总氮减排量（吨/年） | 责任 单位 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点工业企业废水深度处理和中水回用项目 | 南通玉洁镀饰有限公司电镀废水深度处理项目 | 电镀废水深度处理 | 28/C61 | 通吕运河/货隆大桥 | 60 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 生态环境局 | 新增 |
| 2 |  | 海门市荣盛化工电镀助剂厂电镀废水深度处理项目 | 电镀废水深度处理 | 28/C61 | 通吕运河/货隆大桥 | 60 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 生态环境局 | 新增 |
| 3 | 重点工业企业废水深度处理和中水回用项目 | 海门市宏伟镀锌厂电镀废水深度处理项目 | 电镀废水深度处理 | 28/C61 | 通吕运河/货隆大桥 | 60 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 生态环境局 | 新增 |
| 4 |  | 金轮蓝海股份有限公司废水深度处理和中水回用项目 | 废水深度处理和中水回用 | 28/C61 | 通吕运河/货隆大桥 | 60 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 生态环境局 | 新增 |
| 5 |  | 海门江淤电镀有限公司电镀废水深度处理项目 | 电镀废水深度处理 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | 70 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 生态环境局 | 新增 |
| 6 |  | 南通华夏电子科技有限公司电镀废水深度处理项目 | 电镀废水深度处理 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | 80 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 生态环境局 | 新增 |
| 7 |  | 海门市新海铝氧化有限公司电镀废水深度处理项目 | 电镀废水深度处理 | 28/C66 | 长江干流/启东港 | 400 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 生态环境局 | 新增 |
| 8 |  | 南通汇丰电子科技有限公司废酸回用工程及零排放工程 | 废酸回用工程及零排放 | 28/C64 | 通启运河/海洪大桥 | 160 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 生态环境局 | 新增 |

表3 城乡生活污染治理项目

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标水体/断面 | 计划总投资(万元） | 项目目前进度(2019年12月) | 年度建设目标（完成期限） | 预计COD减排量（吨/年） | 预计氨氮减排量（吨/年） | 预计总磷减排量（吨/年） | 预计总氮减排量（吨/年） | 责任单位 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇污水处理厂新(扩)建与提标改造项目 | 海门市东洲水处理5期扩建工程 | 东洲水处理扩建4万t/d，达到16万t/d | 28/C66 | 长江干流/启东港 | 13500 | 在建 | 完成 | 790 | 121 | 156 | 13 | 城发集团 | 2019年水污染防治工程结转 |
| 2 | 雨污分流及污水收集管网建设项目 | 高新区双高村码头区污水管道工程、高桥村污水管道工程 | 建设污水管道6.5km | 28/C66 | 长江干流/启东港 | 1400 | 在建 | 完成 |  |  |  |  | 海门街道 | 新增 |
| 3 |  | 正余镇雨污分流及污水收集管网增补项目 | 新建污水管网2.5km | 28/C61 | 通吕运河/货隆大桥 | 700 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 正余镇 | 新增 |
| 4 |  | 江苏海门叠石桥国际家纺产业园区建成区域截污纳管综合整治工程 | 建设污水管网全长约80公里 | 28/C64 | 通启运河/海洪大桥 | 20000 | 未启动 | 在建 （2021年） | / | / | / | / | 叠石桥国际家纺产业园区 | 新增 |
| 5 | 雨污分流及污水收集管网建设项目 | 常乐镇安置小区污水管网建设 | 管道长度约2km | 28/C64 | 通启运河/海洪大桥 | 300 | 未启动 | 在建 （2021年） | / | / | / | / | 常乐镇 | 新增 |
| 6 |  | 常乐镇集中居住区污水管网建设 | 管道长度约2km | 28/C64 | 通启运河/海洪大桥 | 400 | 未启动 | 在建 （2021年） | / | / | / | / | 常乐镇 | 新增 |

表4 农业面源污染治理项目

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制 单元 | 目标水体/断面 | 计划总投资(万元） | 项目目前进度(2019年12月） | 年度建设目标（完成期限） | 预计COD减排量（吨/年） | 预计氨氮减排量（吨/年） | 预计总磷减排量（吨/年） | 预计总氮减排量（吨/年） | 责任单位 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畜禽养殖污染防治项目 | 2019年省级现代生态循环农业试点项目 | 建设田间调节池4座，输送管道2600m，沼液输送泵4个，铺设水泥路330m，涵洞1座，机耕桥1座 | 28/C61 | 通吕运河/货隆大桥 | 158 | 前期 | 完成 |  |  |  |  | 正余镇 | 新增 |
| 2 | 农村人居环境整治项目 | 60个村庄生活污水治理工程 | 60个行政村的生活污水治理设施建设 | 28/C61 28/C63 28/C64 28/C65 28/C66 | 通吕运河/货隆大桥 通吕运河/天西大桥 通启运河/海洪大桥 通启运河/聚南大桥 长江干流/启东港 | 11000 | 未启动 | 完成 |  |  |  |  | 住建局 各区镇 | 新增 |

表5 船舶港口污染防治项目

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标水体/断面 | 计划总投资(万元） | 项目目前进度(2019年12月) | 年度建设目标（完成期限） | 预计COD减排量（吨/年） | 预计氨氮减排量（吨/年） | 预计总磷减排量（吨/年） | 预计总氮减排量（吨/年） | 责任单位 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港口码头污染防治项目 | 港口和船舶污染物接收转运处置设施建设 | 新增垃圾桶（124个）、生活污水收集桶（31个）、油污水收集桶（31个） | 28/C61 28/C63 28/C64 28/C65 28/C66 | 通吕运河/货隆大桥 通吕运河/天西大桥 通启运河/海洪大桥 通启运河/聚南大桥 长江干流/启东港 | 200 | 在建 | 完成 |  |  |  |  | 交通局 | 《南通市港口和船舶污染物接收、转运及处置设施建设方案》（通政办发〔2018〕89号） |

表6 水生态保护项目

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制 单元 | 目标水体/断面 | 计划总投资(万元） | 项目目前进度 (2019年12月) | 年度建设目标 （完成期限） | 责任单位 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水系沟通及清淤疏浚项目 | 县乡河道疏浚整治 | 实施县级河道(鸽龙港河)疏浚，长度 2km，土方5万方，生态护岸长度420m；乡级及骨干四级河道疏浚约85条（段），土方约75万方；二级河道塌方修复约900m。 | 28/C61 28/C63 28/C64 28/C65 28/C66 | 通吕运河/货隆大桥 通吕运河/天西大桥 通启运河/海洪大桥 通启运河/聚南大桥 长江干流/启东港 | 1000 | 前期 | 完成 | 水利局 各区镇 | 新增 |
| 2 |  | 日新河南段综合整治工程 | 日新河南段（人民路至长江）综合整治，全长5800米，内容包括排口整治、截污纳管、河道清淤、生态修复等。 | 28/C65 | 长江干流/启东港 | 6000 | 在建 | 完成 | 城发集团 | 新增 |
| 3 |  | 海门市城区黑臭水体治理工程 | 对城区宏伟河、日新河、通沙河三河黑臭现象进行治理 | 28/C65 | 长江干流/启东港 | 46800 | 在建 | 完成 | 城发集团 | 2019年水污染防治工程结转 |
| 4 | 农村河道整治项目 | 农村黑臭水体整治 | 治理农村黑臭水体228条 |  |  | 500 | 在建 | 完成 | 水利局 | 新增 |

表7 能力建设项目

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设内容、规模 | 所属控制单元 | 目标水体/断面 | 计划总投资(万元） | 项目目前进度（2019年12月） | 年度建设目标（完成期限） | 责任单位 | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水生态环境监测站网建设项目 | 长江支流水质自动站建设项目 | 开展辖区内11条入江支流水质自动监测站建设 |  |  | 880 | 前期 | 完成 | 生态环境局 | 新增 |
|  |  | 入海河流水质自动站建设项目 | 完成东灶河水质自动站建设 | 28/C63 | 通吕运河/天西大桥 | 100 | 前期 | 完成 | 海门港新区 | 新增 |

附件4：

《海门市打好碧水保卫战实施方案》2020年工程项目表

表1 各区镇化肥减量增效任务分解表

单位：吨

| 序号 | 乡 镇 | 2015年化肥施用量（折纯） | 总体目标（折纯） | 2020年工作任务（与2015年比） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济技术开发区 | 1605 | 80 | 80 |
| 2 | 叠石桥国际家纺产业园区 | 4683 | 235 | 235 |
| 3 | 海门港新区 | 7695 | 385 | 385 |
| 4 | 临江新区 | 2542 | 130 | 130 |
| 5 | 海门高新区 | 2676 | 135 | 135 |
| 6 | 三厂工业园区 | 1605 | 80 | 80 |
| 7 | 常乐镇 | 4683 | 235 | 235 |
| 8 | 正余镇 | 3425 | 170 | 170 |
| 9 | 悦来镇 | 7360 | 370 | 370 |
| 10 | 四甲镇 | 4683 | 235 | 2345 |
| 11 | 余东镇 | 3346 | 170 | 170 |
| 12 | 海永镇 | 427 | 20 | 20 |
|  | 合计 | 44730 | 2240 | 2240 |

表2海门市主城区黑臭河道整治清单

| 河道名称 | 河段长度（千米） | 黑臭原因 | 完成时限 | 责任单位 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新开河（海门河至上海路） | 2.8 | 生活污水排放 | 2020.11 | 海门街道 | 27000 |

表3乡镇污水处理设施整改任务

| 序号 | 内容要求 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理厂负荷率达70% | 2020.12 | 海门港新区、临江新区、海永镇 |

表4港口码头污染物排放减量任务分解表

| 序号 | 工作任务 | 实施计划（2020年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港口码头水污染防治能力建设 | 配合上级部门建立起港口和船舶污染物防治信息平台，形成长效监管机制。 | 沿江沿海港口码头 |
| 2 | 长江水上过驳专项整治 | 根据省、市统一安排全面取缔长江海门段水上过驳作业。 |  |

抄送：市委各部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，市监委，市法院，市检察院，市人武部，市各人民团体。

海门市人民政府办公室	2020年7月8日印发