2023年扶持壮大村级集体经济项目实施方案表

填报单位：南通市海门区悦来镇云彩村股份经济合作社   单位：万元、亩、人、户

| 一、项目单位基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在县（市、区） |  |  |  | 海门区 |  |  |  | 县级班子联系领导 |  |  |  |  |  |  |  | 徐加明 |  |  |  |  |  |  |
| 职务 |  |  |  | 副书记 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 所在乡镇 |  |  |  | 悦来镇 |  |  |  | 乡镇负责领导 |  |  |  |  |  |  |  | 姚杰 |  |  |  |  |  |  |
| 职务 |  |  |  | 副镇长 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  | 13815233993 |  |  |  |  |  |  |
| 项目村名称 |  |  |  | 云彩村 |  |  |  | 地址 |  |  | 南通市海门区悦来镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村书记 | 李荣华 |  |  | 年龄 |  | 37 |  | 文化程度 |  |  |  | 大学 |  |  |  | 电话 |  |  | 15051298882 |  |  |  |
| 村主任 | 李荣华 |  |  | 年龄 |  | 37 |  | 文化程度 |  |  |  | 大学 |  |  |  | 电话 |  |  | 15051298882 |  |  |  |
| 农户数 | 931 |  |  | 人口 |  | 2124 |  | 党员数量 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地面积 | 3248 |  |  | 其中：农用地 |  |  |  | 2392 |  |  |  | 建设用地 |  |  |  |  |  |  | 312 |  |  |  |
| 经营性资产 | 303 |  |  | 上年度经营性收入 |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  | 人均可支配收入 |  |  |  |  | 3.03 |  |
| 党组织建设情况 |  |  | 2020年底换届后，村两委成员35岁以下1人，35-45岁3人，45岁以上1人。每个月开展形式多样的主题党日活动，规范开展“三会一课”；党史学习教育以来，云彩村积极领办为民办实事清单，有效改善了干群关系，增强了村干部的责任意识和规范意识，提升了群众的获得感和满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村级财务管理情况 |  |  | 根据上级财政部门财务管理要求，在镇政府正确领导下，按照财务管理制度，配足会计，规范实施村财务工作。云彩村三资管理规范到位，公开制度健全，村级经济发展良好，无不良记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、拟建项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 悦来镇云彩村老村部改造物业房项目 |  |  |  |  | 负责人 |  |  | 李荣华 |  |  |  | 电话 |  |  | 15051298882 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 （请在后面打√） |  |  | 资源利用 |  |  |  | √ |  | 资产运营 |  |  |  |  |  |  |  | 提供服务 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混合经营 |  |  |  |  |  | 其他（请注明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营管理方式 （请在后面打√） |  |  | 直接经营 |  |  |  |  |  |  |  | 发包租赁 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  |  |  | 入股联合 |  |  |  |  |  |  |  | 其他（请注明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金投入及构成 |  |  | 总金额 |  |  |  | 80 |  |  |  | 其中：省级以上财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  | 市县财政 |  |  |  | 0 |  |  |  | 乡镇财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 集体资金 |  |  |  | 20 |  |  |  | 其他（请注明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 民主决策情况 |  |  | 已在 2022年 11 月20日村民代表会议上全票通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目具体内容及可行性分析(包括目标任务、具体内容、资金使用方向、投资盈利模式、预期收益水平及收益分配机制情况等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云彩村地处悦来镇最西南面，系长江冲击平原地区，沟河纵横交错，道路四通八达。本项目将原有老村部房屋进行修建、改造，打造成村民办理红白喜事的场所，既解决了老村部周边环境问题，也解决村民红白喜事场地问题，又可以增加村集体收入。原新庄村部拆除、重建等建设费用预计60万元；内部装潢、设备购置和绿化建设等费用预计20万元，合计80万元。项目实施后，将由村集体直接负责管理经营，全面统筹日常运行，对每次使用宴会大厅的村民或村企收取一定的租赁管理费，从而实现盈利，增加村营收入。预计每年能实现 8万元左右收益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目实施计划（包括项目的分阶段实施计划、预计完工时间等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年01月-04月：项目规划、方案设计和公开招标阶段； 2023年05月-10月：项目建设阶段； 2023年11月-12月：项目总结、审计、验收阶段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（市、区）委组织部审核意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  | 县（市、区）财政局审核意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 县（市、区）农业农村局审核意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市委组织部审核意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  | 市财政局审核意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 市农业农村局审核意见 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 项目民主决策情况、内容及可行性分析、实施计划部分请用文字详细表述；

2. 填写数字部分请注意单位要求；3. 表格不够可另附页。