2023 年扶持壮大村级集体经济项目实施方案表

填报单位：南通市海门区正余镇新岸村股份经济合作社单位： 万元、亩、人、户

|  |
| --- |
| 一、项目单位基本情况 |
| 所在县（市、区） | 海门区 | 县级班子联系领导 | 杨江华 |
| 职务 | 海门区委常委、组织部部长、统战部部长 | 电话 | 0513-81266899 |
| 所在乡镇 | 正余镇 | 乡镇负责领导 | 陈海霞 |
| 职务 | 副镇长 | 电话 | 15240578828 |
| 项目村名称 | 正余镇新岸村 | 地址 | 江苏省南通市海门区正余镇新岸村村部 |
| 村书记 | 汤永岐 | 年龄 | 52 | 文化程度 | 大专 | 电话 | 15951416258 |
| 村主任 | 汤永岐 | 年龄 | 52 | 文化程度 | 大专 | 电话 | 15951416258 |
| 农户数 | 1066 | 人口 | 2936 | 党员数量 | 75 |  |
| 土地面积 | 4027 | 其中：农用地 | 3025 | 建设用地 | 830 |
| 经营性资产 | 无 | 上年度经营性收入 | 136.07 | 人均可支配收入 | 2.6 |
| 党组织建设情况 | 正余镇新岸村位于正余镇最西北端，村设党总支一个，下设三个党支部，分别为网格一党支部、网格二党支部、网格三党支部。 |
| 村级财务管理情况 | 村有村会计一名，委托镇代理记账服务中心记账，村级财务工作设有村监督委员会、民主理财委员会。 |
| 二、拟建项目情况 |
| 项 目名称 | 光伏项目 | 负责人 | 汤永岐 | 电话 | 15651416258 |
| 项目类型 (请在后面打√ ) | 资源利用 |  | 资产运营 |  | 提供服务 | **√** |
| 混合经营 |  | 其他 (请注明) |  |
| 经营管理方式 (请在后面打√ ) | 直接经营 | **√** | 发包租赁 |  |
| 入股联合 |  | 其他 (请注明) |  |
| 项目资金投入及构成 | 总金额 | 70 | 其中： 省级以上财政 | 60 |
| 市县财政 | 0 | 乡镇财政 | 0 |
| 集体资金 | 10 | 其他 (请注明) | 0 |
| 建设项目 民主决策情况 | 2023年1月17日经村集体讨论同意 |

|  |
| --- |
| 三、项目具体内容及可行性分析 (包括目标任务、具体内容、资金使用方向、投资盈利 模式、预期收益水平及收益分配机制情况等) |
| 新岸村村集体经济底子相对薄弱。长期以来，村集体收入主要来源于纯农业收入所得，自主造血功能不足。新岸村计划以省级资金60万投资建造光伏项目，与南通浩顺铸件有限公司合作，在该公司1000平方米厂房顶部建造100kv光伏，预期每年售电销售额达8万元。 |
| 四、项目实施计划 (包括项目的分阶段实施计划、预计完工时间等) |
| 该项目目前已与南通浩顺铸件有限公司洽谈成功，现进行前期的招投标工作，预计2月份完成招标工作，招投标完成后进行施工，预计工期一个月，3月底四月初竣工，验收后预计4月中旬正式投入运行。 |
| 县 ( 市、 区 ) 委组织部审核 意见 (盖章 ) 年 月 日 | 县 ( 市、 区 ) 财政局审核意 见 (盖章 ) 年 月 日 | 县 (市、区 ) 农业农村局审核 意见 (盖章 ) 年 月 日 |
| 市委组织部审核意见 (盖章 ) 年 月 日 | 市财政局审核意见 (盖章 ) 年 月 日 | 市农业农村局审核意见 (盖章 ) 年 月 日 |

备注： 1. 项 目 民主决策情况、内容及可行性分析、实施计划部分请用文字详细表述；

2. 填写数字部分请注意单位要求； 3. 表格不够可另附页。